CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD

SE  APROBĂ,

Preşedinte

Nicolae IOŢCU

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A

CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

PRIVIND

Execuţia lucrărilor având ca obiect

„Amenajare platforme pentru verificarea tonajelor autovehiculelor:

Platforma I – DJ 691 km 48+720 stg. Neudorf şi

Platforma II – DJ 682 G km 1+200 dr. Şagu”

CUPRINDE:

SECŢIUNEA   I:   FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

SECŢIUNEA  II:  CAIETUL DE SARCINI, LISTE DE CANTITĂŢI, DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR, GRAFICUL DE EXECUŢIE

SECŢIUNEA III:  FORMULARE

SECŢIUNEA  IV:  MODELUL DE CONTRACT

VIZAT,

DIRECTOR TEHNIC                                ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE

Adrian NEDELCIU                                                    Nadia LUCACI

SECŢIUNEA I

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. a.  Autoritate contractantă

| Denumire: JUDEŢUL ARAD prin CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD |  |
| --- | --- |
| Adresa: str. Corneliu Coposu nr.22 |  |
| Localitate: ARAD | Cod poştal: 310003 Ţara: ROMÂNIA |
| Cod de identificare fiscală: 3519941 |  |
| Persoane de contact: Pavel ZAHORECZ, Mia CIUPERCEA | Telefon: 0257/253728 Telefon: 0357/731176, |
| E-mail: achizitii.cjarad@yahoo.com | Fax: 0357/731287, 0357/731284 |
| Adresa de internet www.cjarad.ro |  |

I. b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| ¤ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local ¤ agenţii naţionale X autorităţi locale ¤ alte instituţii guvernate de legea publică ¤ instituţie europeană / organizaţie internaţională ¤ altele ( specificaţii) | X servicii publice centrale ¤ apărare ¤ ordine publică / siguranţă naţională a mediului ¤ afaceri economico – financiare ¤ sănătate ¤ construcţii şi amenajări teritoriale ¤ protecţie socială ¤ recreere, cultură şi religie ¤ educaţie ¤ activităţi relevante ¤ energie ¤ apă ¤ poştă ¤ transport ¤ altele ( specificaţi) |
| --- | --- |
| Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da ¤ nu x |  |

Alte informaţii şi / sau clarificări  pot fi obţinute:           X la adresa mai sus menţionată

¤ altele : (adresă/fax/interval orar)

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări:24.08.2010, ora 16,00.

Solicitările de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire se vor face numai în scris. Clarificarea va fi depusă la registratura Consiliului Judeţean Arad, Str. Corneliu Coposu, nr.22, sau va fi transmisă prin fax la nr. de telefon 0357/731287 (se va solicita confirmarea primirii pe fax la nr. de telefon: 0357/731179), operatorul economic menţionând toate datele proprii de contact, inclusiv telefon, fax, persoană de contact.

Clarificările vor fi  transmise în limba română.

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 27.08.2010, ora 16,00

Pentru răspunsul la clarificări, operatorii economici vor accesa site-ul:

“www.e-licitaţie.ro > Proceduri de atribuire > Cereri de oferte > Invitatii de participare > Documentatie şi clarificări”.

Riscurile neaccesării clarificărilor cad în sarcina operatorului economic.

I. c. Căi de atac

Eventualele contestaţii se pot depune:

- la autoritatea contractantă, pentru soluţionare pe cale amiabilă;

- la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

- la instanţa competentă- TRIBUNALUL ARAD - împotriva actelor emise de autoritatea contractantă;

- la instanţa competentă  - CURTEA DE APEL Timişoara - împotriva deciziilor emise de CNSC;

| Denumirea: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor |  |
| --- | --- |
| Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, |  |
| Localitate: BUCUREŞTI sector 3 | Cod poştal: 030084 Ţara: ROMÂNIA |
| E-mail: office@cnsc.ro | Telefon: (+4)0213104641 |
| Adresă internet: www.cnsc.ro | Fax: (+4)0213104642 |

| Denumirea instanţei competente: Tribunalul Arad |  |
| --- | --- |
| Adresa:bd. GEN. VASILE MILEA; nr. 2-4 |  |
| Localitate: ARAD | Cod poştal: 310131 Ţara: ROMÂNIA |
| E-mail: rfloruti@just.ro | Telefon: 0257/228908 |
| Adresă internet : www.tribunalularad.ro | Fax: 0257/251700 |

| Denumirea instanţei competente: Curtea de Apel Timişoara |  |
| --- | --- |
| Adresa: Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2 |  |
| Localitate: Timişoara | Cod poştal: 300055Ţara: ROMÂNIA |
| E-mail: luminita.crisan@just.ro | Telefon: 0256/494.650; 0256/498.054 |
| Adresa internet: www.just.ro | Fax: 0256/498.092 |

NOTĂ:  Persoana care se consideră vătămată într-un drept al sau ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, cu încalcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, are dreptul de a contesta actul respectiv, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

I. d. Sursa de finanţare:

| Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare da ¤ nu x - buget local |
| --- | --- |

- OBIECTUL CONTRACTULUI

II. 1. DESCRIERE

| II. 1. 1. Denumire contract: Amenajare platforme pentru verificarea tonajelor autovehiculelor: Platforma I – DJ 691 km 48+720 stg. Neudorf şi Platforma II – DJ 682 G km 1+200 dr. Şagu - execuţie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II. 1. 2. Denumire contract şi locaţia lucrării, de livrarea sau prestare: Amenajare platforme pentru verificarea tonajelor autovehiculelor: Platforma I – DJ 691 km 48+720 stg. Neudorf şi Platforma II – DJ 682 G km 1+200 dr. Şagu - execuţie |  |  |  |
| (a) Lucrări x |  | (b) Produse ¤ | (c) Servicii ¤ |
| Execuţie x Proiectare şi execuţie ¤ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă ¤ |  | Cumpărare ¤ Leasing ¤ Închiriere ¤ Cumpărare în rate ¤ | Categoria serviciului 2A ¤ 2B ¤ |
| Principala locaţie a lucrării: Platforma I – DJ 691 km 48+720 stg. Neudorf Platforma II – DJ 682 G km 1+200 dr. Şagu |  | Principalul loc de livrare | Principalul loc de prestare |
| Cod CPV: 45223300-9 Lucrări de construcţii de parcări |  | Cod CPV | Cod CPV |
| II. 1. 3. Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică x Încheierea unui acord – cadru ¤ |  |  |  |
| II. 1. 4. Durata contractului de achiziţie publică: de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor până în 31.10.2010 |  |  |  |
| II. 1. 5. Informaţii privind acordul – cadru: nu e cazul |  |  |  |
| Acordul – cadru cu mai mulţi operatori nr. ¤¤¤ sau, dacă este cazul, nr. maxim al participanţilor la acordul cadru vizat. | Acordul – cadru cu un singur operator ¤¤ |  |  |
| Durata acordului – cadru: durata în ani ¤ sau luni ¤¤ |  |  |  |
| Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului – cadru da ¤ nu ¤ |  |  |  |
| II . 1. 6. Divizare pe loturi: da ¤ nu x Ofertele se depun pe: un singur lot ¤ toate loturile ¤ unul sau mai multe ¤ alte informaţii referitoare la loturi: |  |  |  |
| II. 1. 7. Ofertele alternative sunt acceptate da ¤ nu x |  |  |  |
| II.1.8. Valoarea estimată: 161.290,32 lei fără TVA; |  |  |  |

II. 2. Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Contractul are ca scop amenajarea a două platforme pentru verificarea tonajelor autovehiculelor, conform Listelor de cantităţi şi Caietului  de Sarcini, ce fac parte integrantă din documentaţia de atribuire.

În cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute, cantităţile de lucrări şi durata contractului se pot suplimenta în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006, actualizată, în funcţie de asigurarea cu fonduri financiare.

II. 2. 2. Opţiuni                                                                          	    da ¤          nu X

Dacă există, descrierea acestor opţiuni:

- Condiţii specifice contractului

- III. 1.  Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz)             da ¤          nu X                                 III. 1. 1. Contract rezervat                                                                 	     da ¤          nu X

III.1. 2. Altele  							                 da ¤          nu X

A. Calendarul procedurii

|  | DATA | ORA1) | LOCAŢIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Termen limită recomandat de solicitare a clarificărilor de la Autoritatea Contractantă | 24.08.2010 | 16,00 | Sediul autorităţii contractante |
| Termen limită recomandat de publicare a răspunsului la clarificări de către autoritatea contractantă | 27.08.2010 | 16,00 | SEAP www.e-licitatie.ro |
| Data limită pentru depunerea ofertelor | 03.09.2010 | 9,00 | Sediul autorităţii contractante |
| Data şedinţei de deschidere a ofertelor 2) | 03.09.2010 | 10,00 | Sediul autorităţii contractante |
| Data finalizării evaluării ofertelor 3) | sept.2010 | - | Sediul autorităţii contractante |
| Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire 3) | sept.2010 | - | Adresa fiecărui Ofertant |
| Semnarea contractului 3) | sept.2010 | - | Sediul autorităţii contractante |
| Data de începere a execuţiei lucrărilor 3) | sept.2010 | - | DJ 691 km 48+720 stg. Neudorf DJ 682 G km 1+200 dr. Şagu |

- Ora locală a autorităţii contractante, prezentată în invitaţia de participare

- Pot să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor reprezentanţii operatorilor economici care au depus oferte pentru contractul respectiv.

- Dată estimată

- Procedura

| IV. 1. Procedura selectată |  |
| --- | --- |
| Licitaţie deschisă ¤ Licitaţie restrânsă ¤ Licitaţie restrânsă accelerată ¤ Dialog competitiv ¤ | Negociere cu anunţ de participare ¤ Negociere fără anunţ de participare ¤ Cerere de oferte x Concurs de soluţii ¤ |

IV. 2. Etapa finală  de licitaţie electronică                                       da ¤      nu    x

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică:

IV.3. Legislaţia aplicată

- Ordonanţa de Urgenţă 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune  de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;

- H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare  a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006, actualizată;

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale  aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie public, actualizată;

- Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizată;

- Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, actualizată;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, actualizată;

- H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;

- H.G. nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii;

- Legea 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă completată cu condiţiile de muncă şi protecţia muncii: Ministerul Muncii, Familiei Şi Protecţiei Sociale - www.mmssf.ro;

- impozitare: Ministerul  Finanţelor Publice - www.mfinante.ro;

- protecţia mediului: Ministerul Mediului -  www.mmediu.ro;

- orice alte acte normative relevante la obiectul caietului de sarcini.

V.Criterii de calificare şi/sau selecţie

| V. 1. Situaţia personală a ofertantului Ofertantul/asociaţia care nu face dovada cerinţelor de calificare impuse la acest criteriu / capitol V.1. va fi descalificat/ă, ca inacceptabilă. În cazul în care acestea nu sunt emise în limba română documentele vor fi însoţite de traducerea autorizată în limba română şi vor fi legalizate. Toate documentele (certificate, autorizaţii, acte emise de instituţiile statului, etc.) ofertei trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertei. Fiecare din documentele de mai jos va fi prezentat ca document original sau copie legalizată valabile la data deschiderii. Documentele pentru care nu este prevăzută o perioadă de valabilitate stabilită de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30 zile înainte de data deschiderii ofertelor. Atenţie nu se folosesc prescurtări. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V.1.1. Declaraţia privind calitatea de participant la procedură Solicitat x Nesolicitat ¤ | Cerinţe de calificare pentru ofertant/ toţi asociaţii: Se vor completa următoarele formulare: - Declaraţia privind calitatea de participant la procedură - Formularul nr. 1 din Secţiunea III. - Fişa de „Informaţii generale” formular nr. 2; |  |  |
| V.1.2. Declaraţii privind eligibilitatea Solicitat x Nesolicitat ¤ | Cerinţe de calificare pentru ofertant/ toţi asociaţii: Participanţi la procedură nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 180 din OUG 34/2006, actualizată; Document edificator: - Declaraţia privind eligibilitatea - Formularul nr. 3 din Secţiunea III. |  |  |
| V.1.3. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181. din O.U.G. nr. 34/2006, actualizată Solicitat x Nesolicitat ¤ | Cerinţe de calificare pentru ofertant/ toţi asociaţii: Participanţi la procedură nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 34/2006, actualizată; Document edificator: – Decl. privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, actualizată - Form. nr. 4 -Secţiunea III. |  |  |
| V.1.5. Prezentare documente privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local si cel consolidat Solicitat x Nesolicitat ¤ | Cerinţe de calificare pentru ofertant/ toţi asociaţii: Persoanele juridice române trebuie să prezinte: - Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale, alte venituri ale bugetului local. - Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice). Certificatele vor fi valabile, fără datorii restante la data deschiderii ofertelor. Persoanele juridice străine trebuie să prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilităţii în conformitate cu cerinţele solicitate de autoritatea contractantă. Pentru ofertanţii nerezidenţi se vor aplica prevederile art.182 din OUG nr. 34/2006, actualizată. Pentru a fi valabile certificatele solicitate trebuie prezentate în original sau copie legalizată, însoţite de traducerea autorizată în limba română - legalizate, să fie în termen de valabilitate şi să nu prezinte datorii restante. Ofertanţii care prin certificatele depuse nu fac dovada achitării taxelor la data solicitată în prezenta documentaţie, vor fi excluşi din procedura de achiziţie. Certificatul de atestare fiscală se poate prezenta şi în copie legalizată. La cererea comisiei de evaluare ofertantul va prezenta documentul original. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste formulare. |  |  |
| Notă: Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant care se află în oricare din situaţiile prevăzute de art. 180 şi art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări, publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizată cu excepţia în care ofertantul aduce dovezi pentru sumele datorate, de compensare, amânare la plată, eşalonare, etc. de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, Administraţia Finanţelor Publice sau Primărie Direcţia Venituri-Serviciul Control Venituri. |  |  |  |
| V.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) Ofertantul/asociaţia care nu face dovada cerinţelor de calificare impuse la acest criteriu / capitol V.2. va fi descalificat/ă, ca inacceptabilă. În cazul în care acestea nu sunt emise în limba română documentele vor fi însoţite de traducerea autorizată în limba română şi vor fi legalizate. Toate documentele (certificate, autorizaţii, acte emise de instituţiile statului, etc.) ofertei trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertei. Fiecare din documentele de mai jos va fi prezentat ca document original sau copie legalizată valabile la data deschiderii. Documentele pentru care nu este prevăzută o perioadă de valabilitate stabilită de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30 zile înainte de data deschiderii ofertelor. Atenţie nu se folosesc prescurtări. |  |  |  |
| V.2.1. Persoane juridice române Solicitat x Nesolicitat ¤ |  |  | Cerinţe de calificare pentru ofertant/ toţi asociaţii: Se vor prezenta următoarele: -Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, prezentat în original sau copie legalizată; -Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului. Documentele vor fi valabile la data depunerii ofertelor şi trebuie să ateste faptul că în obiectele de activitate autorizate ale ofertantului sunt cuprinse activităţi ca lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor; În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste formulare, asociaţia trebuind să indeplinească condiţiile de mai sus. |
| V.2.2. Persoane juridice străine Solicitat x Nesolicitat ¤ |  |  | Cerinţe de calificare pentru ofertant/ toţi asociaţii: Se vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenentă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident, prezentate, în original sau copie, însoţite de traducerea autorizată în limba română şi legalizate. Documentele trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor şi să ateste faptul că ofertantul aparţine categoriei profesionale impuse de îndeplinirea contractului, iar domeniile de activitate ale ofertantului cuprind activităţi necesare îndeplinirii contractului, menţionate la pct. V.2.1. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente. |
| - 3. Situaţia economico – financiară Ofertantul/asociaţia care nu face dovada cerinţelor de calificare impuse la acest criteriu / capitol V.3., va fi descalificat/ă, ca inacceptabilă. Atunci când un grup de operatori economici depune ofertă comună, situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care acestea nu sunt emise în limba română documentele vor fi însoţite de traducerea autorizată în limba română şi vor fi legalizate. Toate documentele (certificate, autorizaţii, acte emise de instituţiile statului, etc.) ofertei trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertei. Fiecare din documentele de mai jos va fi prezentat ca document original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul semnată şi ştampilată. Atenţie nu se folosesc prescurtări. |  |  |  |
| V.3.1. Informaţii privind cifra de afaceri Solicitat X Nesolicitat ¤ |  |  | Cerinţe minime de calificare pentru ofertant/ asociaţie: - Bilanţurile contabile la data de 31.12.2007, 31.12.2008 şi 31.12.2009, înregistrate şi vizate de către organele competente, (se vor prezenta de către fiecare ofertant/asociat). Convertirea în lei şi euro, pentru ofertanţii români şi străini, se va realiza la cursul mediu comunicat de Banca Naţională a României pentru anul respectiv, după cum urmează: Anul 2007: 1 euro = 3,3373 lei; Anul 2008: 1 euro = 3,6827 lei. Anul 2009: 1 euro = 4,2373 lei. -Cifra de afaceri medie anuală pe ultimii trei ani (2007, 2008, 2009) de activitate sa fie de minim: 300.000 lei; a)Persoanele juridice române vor ataşa copii conform cu originalul după situaţiile financiare anuale (bilanţ contabil, cont de profit şi pierderi, anexe) pe anii 2007, 2008 şi 2009, înregistrate la administraţia financiară, respectiv registrul comerţului, după caz. b) Persoanele juridice străine vor ataşa, în copie însoţită de traducere certificată în limba română, documente relevante, emise de autorităţile competente, care să certifice îndeplinirea cerinţei obligatorii privind cifra de afaceri. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizează toate situaţiile, atunci va fi acceptată doar o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare ori a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Notă: Pentru operatorii economici care nu au avut activitate în unul sau mai mulţi din anii 2007, 2008 sau 2009, cifra de afaceri se va lua în considerare conform bilanţurilor contabile respective. |
| V.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională Ofertantul/asociaţia care nu face dovada cerinţelor de calificare impuse la acest criteriu / capitol V.4., va fi descalificat/ă, ca inacceptabilă. |  |  |  |
| Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă comună, capacitatea tehnică şi/sau profesională se demonstreză prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. La evaluarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale vor fi luate în considerare resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă, exclusiv pentru partea lor de implicare în executarea contractului. În cazul în care acestea nu sunt emise în limba română documentele vor fi însoţite de traducerea autorizată în limba română şi vor fi legalizate. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a verifica dacă ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ persoana care susţine ofertantul sau asocierea figurează în evidenţa ANRMAP cu documente constatatoare din care să reiasă că din motive imputabile acestuia, nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, fapt care a produs sau este de natura sa producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia. În cazul în care ofertantul deţine documente constatatoare negative va fi eliminat. Toate documentele (certificate, autorizaţii, acte emise de instituţiile statului, etc.) ofertei trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertei. Fiecare din documentele de mai jos va fi prezentat ca document original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul semnată şi ştampilată. Atenţie nu se folosesc prescurtări. |  |  |  |
| V.4.1. Lista privind experienţa similară Solicitat x Nesolicitat ¤ |  | Cerinţe minime de calificare pentru ofertant/ asociaţie: Ofertantul trebuie să facă dovada că a executat în ultimii 5 ani de activitate (2005, 2006, 2007, 2008, 2009) cel puţin o lucrare similară de amenajare platforme pentru verificarea tonajelor autovehiculelor în valoare minimă de: 150.000 lei; Document edificator: - se va completa formularul nr.5 - Experienţa similară, -Fişa referitoare la lucrarea similară trebuie să fie însoţită de copia contractul de execuţie, eventualele acte adiţionale de modificare a valorii contractului, proces verbal de recepţie la finală din care să rezulte valoarea finală a lucrărilor real executate - fără obiecţiuni. Cerinţă de calificare pentru ofertant/ asociaţie: - Se va prezenta/completa lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate (2005, 2006, 2007, 2008, 2009); Document edificator: - Lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani – Formular nr. 8; |  |
| V.4.2. Informaţii privind personalul tehnic de specialitate Solicitat x Nesolicitat ¤ |  | Cerinţă de calificare pentru ofertant/ asociaţie: -se va prezenta efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani, precum şi personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică, personalul tehnic responsabil cu execuţia (RTE); -Este obligatoriu ca în echipa de conducere a lucrării să fie numit un responsabil tehnic cu execuţia (RTE), cu atestat valabil la data ofertării, în domeniul construcţiilor rutiere, drumuri, poduri, tunele; Documente edificatoare: - Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere – Formular nr. 10; - Pentru personalul tehnic responsabil cu execuţia, personalul responsabil cu asigurarea calităţii se vor prezenta copii după atestate. - În cazul în care nu sunt angajaţi permanenţi ai ofertantului, se vor prezinta contractele/convenţiile de colaborare, precum şi un angajament din partea acestora că pe durata de execuţie a lucrării îşi vor desfăşura activitatea pentru realizarea acestei obiectiv; |  |
| V.4.3. Informaţii privind măsurile de protecţie a muncii Solicitat x Nesolicitat ¤ |  | Cerinţe de calificare pentru ofertant/ ofertant asociat: -Se va completa o declaraţie pe propria răspundere prin care ofertantul/asociaţii se vor obliga să respecte obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, care sunt în vigoare la nivel naţional Document edificator: - Declaraţie privind respectarea măsurilor de protecţie a muncii - Formularul nr. 15 |  |
| V.4.4. Informaţii privind subcontractanţii/asociaţii Solicitat x Nesolicitat ¤ |  | Cerinţe de calificare – Dacă este cazul : Subcontractanţii nu pot fi schimbaţi pe perioada execuţiei. Se va completa - Declaraţia privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora – Formularul nr. 16, însoţită de acordurile de subcontractare încheiate Formular nr. 16A; - în listă vor fi incluşi toţi subcontractanţii. Ofertantul va completa şi prezenta o listă cuprinzând asociaţii/ subcontractanţii şi acordurile de asociere/subcontractare, cu partea subcontractantă în exprimare valorică. În cazul unei asociaţii la care participă mai mulţi operatori economici, va semna o declaraţie prin care se obligă că în cazul în care oferta sa este declarată câştigătoare, acordul de asociere va fi legalizat şi va fi prezentat autorităţii contractante, înainte de data semnării contractului. Un asociat trebuie nominalizat lider al asociaţiei şi confirmat prin depunerea scrisorilor de împuternicire semnate de persoanele cu drept de semnătură din partea tuturor asociaţilor individuali din cadrul asociaţiei. Liderul asocierii în cazul atribuirii contractului va furniza un singur punct de contact. Autoritatea contractantă nu va fi implicată în disputele dintre membrii asocierii. Se va completa - Declaraţia privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de asociaţi şi specializarea acestora – Formular nr. 17A, însoţită de un acordurile de asociere Formularul nr. 17 - prin care liderul asociaţiei este împuternicit, să se oblige şi să primească instrucţiuni, de la şi în numele tuturor asociaţilor, şi că liderul asociaţiei este responsabil pentru execuţia contractului, inclusiv plăţile. Înţelegerea trebuie să stipuleze de asemenea că toţi asociaţii din Asociaţie / Consorţiu sunt obligaţi să rămână în Asociaţie / Consorţiu pe întreaga durată a contractului. În cazul asocierii a doi sau mai mulţi operatori economici, fiecare asociat, va prezenta absolut toate documentele solicitate prin prezenta documentaţie de atribuire, urmând ca îndeplinirea cerinţelor minime stabilite prin aceasta să fie verificată prin cumularea capacităţilor/resurselor tuturor asociaţilor prezenţi în cadrul acelei asociaţii. |  |
| V.4.5. Garanţia lucrării Solicitat x Nesolicitat ¤ |  | Garanţia acordata lucrării trebuie să fie de minim 1 an. |  |
| V.5. Declaraţie privind însuşirea documentaţiei de atribuire şi a contractului ataşat - Cerinţă de calificare: - Completarea formularului nr. 23 din Secţiunea III; |  |  |  |
| Pentru îndeplinirea cerinţelor de calificare ofertanţii pot opta pentru a participa individual, în asociere sau pot prezenta un angajament de susţinere din partea unui terţ conform prevederilor art. 186, art. 190 din OUG nr. 34/2006, actualizată. În conformitate cu prevederile art. 11 si a art. 11^1 din HG 925/2006, actualizată, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial o declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare, solicitate prin prezenta documentaţie de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care să se menţioneze succint dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe, inclusiv dacă au fost solicitate diverse valori, cantităţi sau altele asemenea - Formularul nr. 18. (dacă este cazul) |  |  |  |

VI. Prezentarea ofertei

| VI. 1. Limba de redactare a ofertei | Limba română -Documentele emise de instituţii/organisme oficiale din ţara în care ofertanţii străini sunt rezidenţi pot fi prezentate în limba originară, cu condiţia ca acestea să fie însotite de traducerea autorizată şi legalizată în limba română. Toate documentele (oferta şi documentele care însoţesc oferta) inclusiv solicitările de clarificări vor fi prezentate în limba română, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată – daca este cazul; |
| --- | --- |
| VI.2. Perioada de valabilitate a ofertei | începând de la termenul limită de depunere a ofertelor, până la data de 01.12.2010. Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate declarată; Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade; Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante dacă este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei; Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că şi-a retras oferta; Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât perioada precizată va fi respinsă de comisia de evaluare, ca inacceptabilă; |
| VI. 3. Garanţia de participare Solicitată X Nesolicitată ¤ | Garanţia de participare va fi în cuantum de: 1.650 lei Garanţia de participare se va constitui numai în lei. Garanţia de participare nu poate să fie constituită de către subcontractanţi. -Perioada de valabilitate a garanţiei de participare: de la termenul limită de depunere a ofertelor, până la data de 01.12.2010. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare trebuie să acopere perioada de valabilitate a ofertei; În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi prelungită în mod corespunzător, în caz contrar se consideră că ofertantul şi-a retras oferta. Forma de constituire a garanţiei de participare: - prin virament în contul Consiliului judeţean Arad, deschis la Trezoreria Mun. Arad, nr. RO13TREZ0215006XXX006670,sau - printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări; sau -prin achitarea sumei în numerar la casieria autorităţii contractante cam. 12, parter. În cazul în care persoanele juridice străine optează pentru constituirea garanţiei de participare prin virament suma se va vira în contul: RO03BTRL00201202A17432XX Banca Transilvania , Agenţia Petru Rareş. Dovada constituirii garanţiei de participare se va prezenta în limba română. În cazul în care oferta este depusă de un grup de asociaţi care se încadrează în categoria IMM-urilor, fiecare asociat are obligaţia de a depune declaraţia de încadrare în categoria IMM-urilor – Formularul nr. 19, alături de dovada constituirii garanţiei de participare. Neconstituirea garanţiei de participare până la data şi ora deschiderii ofertelor atrage respingerea ofertei, fiind considerată inacceptabilă. Restituirea garanţiei de participare se va face pe baza solicitării transmise de operatorul economic. |
| VI. 4. Modul de prezentare a propunerii tehnice | Propunerea tehnică va conţine o descriere detaliată a lucrărilor care se vor executa, din care să rezulte îndeplinirea tuturor cerinţelor din caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta în detaliu resursele materiale, umane şi tehnice alocate în vederea execuţiei lucrărilor. În acest sens, graficul fizic şi valoric de execuţie a lucrărilor se va întocmi realist, ţinând cont de aceste resurse, de tehnologia de execuţie şi de contractele aflate în derulare. În cazul în care oferta nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini, atunci în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 din H.G. nr. 925/2006, actualizată, oferta va fi declarată neconformă. Totodata ea va cuprinde următoarele aspecte: Programul calităţii trebuie să cuprindă: 1. Descrierea sistemului calităţii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprizând procedurile aferente sistemului calităţii; 2.Listele cuprizând procedurile tehnice de execuţie a principalelor categorii de lucrări privid realizarea obiectivului; 3. Planul de control al calităţii; 4. Laboratorele utilizate şi autorizate cu gradul solicitat. |
| VI. 5. Modul de prezentare a propunerii financiare | - Propunerea financiarã se va prezenta în lei, fără T.V.A., evidenţiindu-se distinct TVA-ul. - Ofertantul trebuie să prezinte FORMULARUL DE OFERTĂ- Formular nr. 20 C pentru lucrare; - 1 euro=4,2303 lei, la data de 16.08.2010; - Formularul nr. 20 C va fi însoţit de toate devizele/ centralizatoarele (liste cu preţuri pentru materiale, manoperă, utilaje şi transport, etc.) pe baza cărora s-a stabilit oferta financiară. - În Secţiunea III - Formulare - sunt prezentate anexele la Formularul de ofertă pentru lucrări, respectiv acestea sunt prezentate sub denumirea „Anexa nr. 1...8 la formularul de 20 C”; - Oferta financiară va cuprinde toate cheltuielile legate de execuţie, manipulare, procurare, transport, testare, punere în funcţiune, probe tehnologice, etc. Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate. Propunerea financiarã va cuprinde şi modelul de contract însuşit semnat şi ştampilat prezentat la Secţiunea IV. |
| VI. 6. Modul de prezentare a ofertei | Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei, în original şi copie pe suport de hârtie. În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copie va prevala originalul. -Ofertantul are obligaţia de a numerota, semna (nu se acceptă semnătura sub formă de ştampilă) şi ştampila fiecare pagină a ofertei. -Oferta va conţine în mod obligatoriu un opis al documentelor care se depun. -Ofertantul va prezenta dovada achitării garanţiei de participare la această procedură, ataşată plicului exterior, ofertei. Oferta se va depune într-un plic exterior, sigilat, închis şi netransparent pe care se va inscripţiona -A nu se deschide până la data de 03.09.2010 ora 10,00 – Amenajare platforme pentru verificarea tonajelor autovehiculelor: Platforma I – DJ 691 km 48+720 stg. Neudorf şi Platforma II – DJ 682 G km 1+200 dr. Şagu - execuţie . În acest plic se vor introduce două plicuri separate, închise, netransparente şi sigilate marcate cu „ORIGINAL” respectiv „COPIE” pe care se vor menţiona denumirea şi adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei, fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată; În fiecare plic marcat „ORIGINAL” respectiv „COPIE” se introduc alte 3 plicuri pe care se vor marca: Pe primul plic: „DOCUMENTE DE CALIFICARE” , plic care va cuprinde: documentele referitoare la situaţia personală a ofertantului conform punctului V.1., documentele referitoare la capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) conform punctului V.2., documentele referitoare la capacitatea economico financiară conform punctului V.3., documentele referitoare la capacitatea tehnică şi/sau profesională conform punctului V.4., documente referitoare la asigurarea calităţii V.5, şi declaraţia prezentată la cap.V.6. Pe al doilea plic: „OFERTĂ TEHNICĂ”, plic care va cuprinde documentele conform punctului VI.4., Pe al treilea plic: „PROPUNEREA FINANCIARĂ”, plic care va cuprinde documentele solicitate la punctul VI.5., modelul de contract însuşit, semnat şi ştampilat. -În fiecare din cele 3 plicuri menţionate mai sus, documentele se vor introduce în dosare, care vor conţine fiecare în parte opisul documentelor. Paginile vor fi numerotate. -Originalul şi copia trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită de reprezentantul legal să angajeze ofertantul în contractul în cauză; (împuternicirea va fi ataşată ofertei). -În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. - Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. - Modul de prezentare a ofertei: Documentele însoţitoare sunt: - Scrisoarea de înaintare, formularul nr.1A - Împuternicire să participe la deschiderea ofertelor + copie Carte de Identitate; - Dovada constituirii garanţiei de participare şi, dacă este cazul, Declaraţia de IMM - Formularul nr. 19; FOARTE IMPORTANT - Documentele de eligibilitate / calificare; propunerea tehnică şi propunerea financiară menţionate mai sus se depun în plicuri separate, închise, sigilate şi netransparente. -Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. -Documentaţia de atribuire se poate obţine de pe site-ul: “ www.e-licitaţie.ro > Proceduri de atribuire > Cereri de oferte > Invitatii de participare”, sau de la sediul Consiliul Judeţean Arad, str. Corneliu Coposu, nr. 22, Biroul Achiziţii Publice, camera nr. 13, sau se poate solicita transmiterea acesteia prin poştă, curier rapid, e-mail. Cheltuielile poştale cad în sarcina operatorului economic. -persoană de contact: Mia CIUPERCEA 0357/731.176 |
| VI.7. Data limita de depunere a ofertelor | 03.09.2010 ora 09,00, ora locală a României -Ofertele se vor depune la sediul Consiliului Judeţean Arad, str. Corneliu Coposu nr.22, Registratură camera nr.6; -Ofertele depuse după expirarea datei limită de depunere sunt declarate întârziate; -Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită în anunţul de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă. -Riscurile şi forţa majoră privind depunerea ofertelor revin în întregime în sarcina ofertanţilor. |
| VI. 8. Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. -În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă, până la data limită pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de mai sus, cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, şi inscripţia "MODIFICĂRI". -Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. |
| VI. 9. Deschiderea ofertelor | În data de 03.09.2010 ora 10,00 la Sediul Consiliului Judeţean Arad, str. Corneliu Coposu nr.22. La şedinţa de deschidere vor participa: -membrii comisiei de evaluare; -reprezentanţii ofertanţilor vor prezenta împuterniciri legale de reprezentare şi copie după cartea de identitate; -reprezentanţii UCVAP (după caz); - alte persoane autorizate de Autoritatea contractantă (după caz experţii cooptaţi); |
| VI.10.Mod de evaluare | Comisia de evaluare va analiza şi verifica ofertele atât din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică: Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini; Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv. Comisia de evaluare poate solicita, ori de câte ori va fi cazul, clarificări şi/sau completări ale documentelor de calificare sau ale celor prezentate de ofertanţi în cadrul propunerilor tehnice şi/sau financiare, pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate prin documentaţia de atribuire, acordând termene de timp rezonabile în acest scop. Comisia de evaluare va considera că o oferta este inacceptabilă sau neconformă în situaţiile prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006, actualizată şi în H.G. nr. 925/2006, actualizată. Comisia de evaluare va considera admisibile ofertele care nu se încadrează în niciuna din situaţiile prevăzute în aceste acte normative. |

VII. Criterii de atribuire

VII.1) Preţul cel mai scăzut X

VII.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic ¤

VIII. Atribuirea  contractului

| VIII. 1. Ajustarea preţului contractului da ¤ nu X | Nu se acceptă actualizarea preţului contractului. |
| --- | --- |
| La încheierea contractului, ofertantului câştigător i se va solicita să prezinte: - acordul de asociere legalizat (în cazul unei asocieri de operatori economici); - contractele încheiate cu subcontractanţii, în cazul în care părţi din contractul de execuţie urmează să fie executate de subcontractanţi; - Garanţia de bună execuţie; |  |
| VIII. 2. Garanţia de bună execuţie a contractului da X nu ¤ Restituirea garanţiei de bună execuţie | Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5 % din preţul contractului fără TVA; Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie poate fi prin: - prin virament în contul Consiliului judeţean Arad, deschis la Trezoreria Mun. Arad, nr. RO13TREZ0215006XXX006670,sau - printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări; - reţineri succesive din situaţiile de plată. In acest caz,înainte de semnarea contractului, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante la o bancă agreată de ambele părţi, unde va depune o sumă de 0,5% din valoarea totală a contractului, fără TVA. În cazul în care persoanele juridice străine optează pentru constituirea garanţiei de bună execuţie prin virament suma se va vira în contul: RO 03 BTRL 00201202 A 17432XX Banca Transilvania, Agenţia Petru Rareş La semnarea contractului ofertantul câştigător va prezenta garanţia de bună execuţie. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu işi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate. Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garanţia de Bună execuţie după cum urmează: - 70% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în termen de 14 zile de la data întocmirii Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, dacă Beneficiarul nu a formulat până la acea dată nici o reclamaţie de executare a Garanţiei de Bună Execuţie şi cu condiţia emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor; - 30% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie la emiterea Certificatului de Recepţie Finală, dacă Beneficiarul nu a formulat până la acea dată nicio reclamaţie de executare a Garanţiei de Bună Execuţie. Restituirea garanţiei se va face pe baza unei solicitări adresată în acest sens. |

IX. Precizări finale

- Documentaţia de atribuire este pusă la dispoziţie ofertanţilor, în mod gratuit, în format electronic, prin intermediul SEAP. - Ofertantul, prin depunerea ofertei, îşi asumă răspunderea exclusivă, integral, pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură şi atestă că toate datele prezentate sunt corecte şi complete. - Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. Comisia de evaluare îşi rezervă dreptul de a efectua verificări privind datele declarate/prezentate de ofertanţi. - Formularele pe care trebuie să le completeze ofertantul se găsesc în Secţiunea III intitulată „Formulare”. - Documentele ofertei trebuie să fie obligatoriu numerotate, semnate (de către reprezentantul legal) şi ştampilate corespunzător, pe fiecare pagină. -Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate. - În documentaţia de atribuire orice norme, standarde şi certificate vor fi însoţite de menţiunea “sau echivalent”. -În cazul în care operatorul economic prezintă o declaraţie de încadrare în categoria IMM-urilor conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, actualizată, acesta beneficiază în baza art. 16 alin. 2, de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanţia pentru participare şi de garanţia de bună execuţie, cerute în achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii. - Pentru ca o asociere să beneficieze de prevederile art. 16 alin. 2 din Legea nr. 346/2004, actualizată, trebuie ca toţi membrii să prezinte o declaraţie de încadrare în categoria IMM-urilor.

Întocmit,

Diana PUIA

|  |  | JUDEŢUL ARAD |  |  |  | Arad,str.Corneliu Coposu, nr.22 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CONSILIUL JUDEŢEAN |  |  |  | tel. 0357/731100, fax 0357/731272 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | internet : www.cjarad.ro |  |  |  |

SECŢIUNEA II

CAIET  DE  SARCINI

AMENAJARE  PLATFORMĂ  PENTRU

VERIFICAREA  TONAJELOR AUTOVEHICULELOR

PLATFORMA I-DJ  691  km 48+720 stg.NEUDORF

PLATFORMA II-DJ  682G  km 1+200 dr. ŞAGU

|  |  | JUDEŢUL ARAD |  |  |  | Arad,str.Corneliu Coposu, nr.22 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CONSILIUL JUDEŢEAN |  |  |  | tel. 0357/731100, fax 0357/731272 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | internet : www.cjarad.ro |  |  |  |

FOAIE  DE  CAPĂT

Denumire proiect :  AMENAJARE PLATFORMĂ  PENTRU VERIFICAREA

TONAJELOR AUTOVEHICULELOR

PLATFORMA I - DJ 691 KM 48+720 stg. NEUDORF

PLATFORMA II- DJ 682G KM 1+200 dr. ŞAGU

Beneficiar :             CONSILIUL  JUDEŢEAN  ARAD

Proiectant:               SERVICIUL ADMINISTRARE  DRUMURI  ŞI  PODURI

|  |  | JUDEŢUL ARAD |  |  |  | Arad,str.Corneliu Coposu, nr.22 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CONSILIUL JUDEŢEAN |  |  |  | tel. 0357/731100, fax 0357/731272 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | internet : www.cjarad.ro |  |  |  |  |

FOAIE  DE  SEMNĂTURI

DENUMIRE PROIECT: AMENAJARE PLATFORMĂ  PENTRU VERIFICAREA

TONAJELOR AUTOVEHICULELOR

PLATFORMA I - DJ 691 KM 48+720 stg. NEUDORF

PLATFORMA II- DJ 682G KM 1+200 dr. ŞAGU

ŞEF SERV.ADP: 	                  Ing. Pavel  Zahorecz

ŞEF  PROIECT:                           Ing. Flavius Vlad

ELABORAT:                                Ing. Mirela Dănilă

AMENAJARE PLATFORMĂ  PENTRU VERIFICAREA

TONAJELOR AUTOVEHICULELOR

PLATFORMA I - DJ 691 KM 48+720 stg. NEUDORF

PLATFORMA II-DJ  682G  km 1+200 dr. ŞAGU

I. GENERALITĂŢI

Lucrările execuţie a platformei  constau în pregătirea stratului de fundaţie din balast, în grosime de 25 cm şi turnarea betonului de ciment BcR 4,5, în două straturi - strat de rezistenţă  în grosime de 15 cm şi strat de uzură de 7 cm. Între cele două straturi se montează  armătura - plasă cu ochiuri pătrate  10/10 mm, cu diametrul firului de sârmă de 4 mm. Grosimea totală a stratului de beton rutier este de 22 cm.

Ca lucrări adiacente amenajării platformei sunt prevăzute următoarele:

- casetă balast şi piatră spartă pe lungime de 105 m;

- strat de piatră spartă în grosime de 12 cm pentru completare;

- strat de bază din anrobat bituminos AB2, conform SR 7970 - 2001;

- strat de uzură BA16, conform SR 174/1-2009 şi 174/2 - 1997

Toate lucrările ce se execută vor fi precedate în mod obligatoriu de executarea semnalizării corespunzătoare a locurilor de muncă, echiparea personalului muncitor cu veste avertizoare şi de instructajul specific de protecţia muncii pe care conducătorii proceselor de producţie îl vor face personalului muncitor.

Compoziţia betonului, stabilită de un laborator de specialitate pe bază de încercări preliminare trebuie să asigure obţinerea tuturor caracteristicilor cerute betonului rutier în stare proaspătă şi întărită, conform prevederilor standardului SR 183/1-1995.

Îmbrăcămintea de beton de ciment se execută în intervalul de temperaturi  atmosferice  +50 C … +350 C. Tempertura betonului la punerea în operă nu va fi mai mare de 300 C. Lucrările nu se execută pe timp cu ploaie.

II. MATERIALE

Materialele utilizate la execuţia lucrării sunt:

- balast sort 0 63 pentru stratul de fundaţie

- beton rutier BcR 4,5  - SR 183-1

1. BALAST

Balastul utilizat la executarea stratului de fundaţie din balast, în grosime de 25 cm trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în tabelul 1, conform SR 662-2002.

Tabel 1

| Caracteristica | Condiţii de admisibilitate |
| --- | --- |
| Sort | 0 - 63 |
| Conţinut de fracţiuni, % |  |
| Sub 0,02 mm | Max.3 |
| Sub 0,2 mm | 3 - 18 |
| 0 - 1 | 4 - 38 |
| 0 - 4 | 16 - 57 |
| 0 - 8 | 25 - 70 |
| 0 - 16 | 37 82 |
| 0 - 25 | 50 - 90 |
| 0 - 50 | 80 - 98 |
| 0 - 63 | 100 |
| Granulozitate | Conf.fig.2 SR 662-2002 |
| Coeficient de neuniformitate (Un) minim | 15 |
| Echivalent de nisip (EN) minim | 30 |
| Uzura cu maşina Los Angeles (LA) %max | 50 |

2. CIMENT

La prepararea betonului BcR 4,5 se utilizează ciment Portland CEM I 52,5 N,  având caracteristicile fizico-mecanice şi chimice din tabelul 2:

Tabel 2

| Caracteristici fizico-mecanice şi chimice | CEM I 52,5N (conf. SR 197/1-2002 |
| --- | --- |
| Rezistenţa la 2 zile, N/mm2, min. | 20 |
| Rezistenţa la 28 zile, N/mm2, min. | 52,5 |
| Timp iniţial de priză, minute, min. | 45 |
| Stabilitate, mm, max. | 10 |
| Pierderea la calcinare, %, max. | 5 |
| Reziduu insolubil, %, max. | 5 |
| Conţinut de sulfaţi (SO3), %, max. | 4 |
| Conţinut în cloruri, %, max. | 0,1 |

3. AGREGATE NATURALE

Pentru prepararea betonului din stratul de rezistenţă se vor utiliza următoarele materiale:

3.1. Nisip natural de râu, conform SR 622, care trebuie să îndeplinească condiţiile din tabelul 3:								                                                         										Tabel 3

| Caracteristica | Condiţii de admisibilitate |
| --- | --- |
| Sort | 0 - 4 |
| Granulozitate | Conform fig.1 |
| Echivalent de nisip (EN), min. | 85 |
| Conţinut de impurităţi: |  |
| - corpuri străine | Nu se admit |
| - humus (culoarea soluţiei de NaOH) | Incoloră sau galbenă |
| - mică liberă, % max. | 0,5 |
| - sulfaţi (exprimat în SO3), % max. | 1 |
| - cărbune, % max. | 0,5 |

Fig. 1

3.2.Pietrişul concasat utilizat la prepararea betonului de ciment pentru stratul de rezistenţă trebuie să îndeplinească condiţiile din tabelul 4.

Tabel 4

| Caracteristica | Condiţii de admisibilitate |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sort | 4 - 8 |  | 8 - 16 |  | 16 - 25 |
| Grad de spargere, % min. | 65 |  | 65 |  | 65 |
| Coeficient de formă, % max. | 25 |  | 25 |  | 25 |
| Conţinut de impurităţi: |  |  |  |  |  |
| - corpuri străine | Nu se admit |  |  |  |  |
| - parte levigabilă, % max. | 0,3 cu condiţia ca în agregatul total să nu depăşească 1 |  |  |  |  |
| - sulfaţi | Nu se admit |  |  |  |  |
| Rezistenţa la strivire a agregatelor în stare saturată, % min. | 60 | 60 |  | 60 |  |
| Rezistenţa la acţiunea repetată a Na2SO4 (MgSO4), 5 cicluri,% | 3 | 3 |  | 3 |  |
| Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ : pierderea de masă,% max | 10 | 10 |  | 10 |  |
| Uzura cu maşina Loa Angeles (LA), % max. | 35 | 30 |  | 25 |  |

3.3. Criblura utilizată la prepararea betonului de ciment pentru stratul de uzură trebuie să îndeplinească condiţiile din tabelul 5.

Tabel 5

| Caracteristica | Condiţii de admisibilitate |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sort | 4 - 8 | 8 - 16 | 16 - 25 |
| Conţinut de granule care : |  |  |  |
| - rămân pe ciurul superior (dmax.), % max. | 5 |  |  |
| - trec prin ciurul inferior (dmin.), % max. | 10 |  |  |
| Conţinut de granule alterate, moi, friabile, poroase, vacuolare,% max. | 5 |  |  |
| Coeficient de formă, % max. | 25 |  |  |
| Conţinut de impurităţi: |  |  |  |
| - corpuri străine | Nu se admit |  |  |
| - conţinut de argilă (VA) | 2 |  |  |
| - conţinut de fracţiuni sub 0,1 mm, % max. | 1,50 | 1,00 | 0,50 |
| Uzura cu maşina Los Angeles, % max. | 24 |  |  |
| Rezistenţa la uzură (micro - Deval), max | 20 |  |  |
| Rezistenţa la sfărâmare prin compresiune în stare uscată, % min. | 65 |  |  |
| Grad de spargere, % min. | 90 |  |  |
| Rezistenţa la acţiunea repetată a Na2SO4, 5 cicluri,% max. | 3 |  |  |

4. APA utilizată la prepararea betonului este conform STAS 1008-2003.

5. Produse de colmatare : - mastic bituminos preparat din bitum D 80/120, Danuval tip 1 şi filer

- asrobit

III. PRESCRIPŢII GENERALE DE EXECUŢIE

Prepararea betonului se face în instalaţii de betoane cu amestecare forţată prevăzute cu sisteme automate sau semiautomate de dozare pentru toţi componenţii betonului.

Productivitatea practică a staţiei de betoane trebuie să fie cel puţin egală cu cea a utilajului de punere în operă a betonului spre a se evita staţionarea acestuia.

Betonul preparat se transportă cu autobasculante cu benă etanţe şi curate, protejat de condiţii atmosferice devaforabile (ploi, vânt, arşiţă) care pot să modifice caracteristicile sale.

Durata de transport a betonului se consideră din momentul înărcării autobasculantei şi sfârşitul descărcării acesteia la punctual de lucru şi nu poate depăşi valorile din tabelul 6 decât dacă se utilizează aditivi întârzietori  recomandaţi în acest scop de un laborator de specialitate.

Tabel 6

| Temperatura amestecului de beton, 0 C | Durata maximă de transport, min. |
| --- | --- |
| 15  t  30 | 45 |
| t  15 | 60 |

Timpul care se scurge de la prepararea betonului pentru stratul de rezistenţă şi până la completa finisare a stratului de uzură nu trebuie să depăşească timpul de începere a prizei betonului determinat conform STAS 1759.

Nu se admite punerea în operă a betonului care prezintă început de priză.

IV. EXECUŢIA ÎMBRĂCĂMINTEI

Betonul rutier se pune în operă pe platforma pregătită, între longrine metalice aşezate la nivel. Operaţia de punere în operă se execută mecanizat, cu ajutorul repartizatoarelor şi vibrofinisoarelor. Îmbrăcămintea se execută în două straturi, conform prevederilor din proiect, funcţie de utilajul care execută compactarea prin vibrare a betonului şi grosimea acesteia.

Înainte de aşternerea betonului din stratul de rezistenţă, stratul de balast compactat corespunzător, conform prevederilor STAS 6400,  se acoperă cu un strat de nisip de râu în grosime de 2 cm.

Betonul se compactează cu ajutorul vibrofinisoarelor având frecvenţa de vibrare

50 Hz … 75 Hz, amplitudinea vibraţiilor aproximativ  1 mm şi viteza de înaintare min. 0,6 m/minut, prin două treceri ale acestora pe fiecare strat  sau printr-o singură trecere pe toată grosimea dacă acestea sunt completate cu un utilaj de previbrare în adâncime a betonului.

Finisarea suprafeţei se face cu ajutorul  vibrofinisoarelor prevăzute cu grinzi finisoare; în cazul când vibrofinisoarele nu au asemenea dispozitive, finisarea suprafeţei se face cu ajutorul unui rulou metallic de 3 - 4 m lungime, confecţionat din ţeavă  250 mm având masa 150  - 200 kg.

Protejarea betonului proaspăt turnat se face în două faze şi anume:

a) în prima fază care se consideră de la terminarea strierii betonului şi până la începerea prizei acestuia, protejarea se efectuează prin acoperişuri de protecţie fixe sau mobile;

b) în faza a doua, betonul se protejează prin aplicarea de pelicule de protecţie.

Îmbrăcăminţile de beton de ciment se pot da în circulaţie conform tabelului 7.

Tabel 7

| Termene orientative pentru darea în circulaţie | Temperatura medie a aerului 0 C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + 5 | + 10 | + 15 | + 20 | + 25 |
|  | Număr de zile |  |  |  |  |
| Betoane de ciment | 18 | 16 | 13 | 11 | 10 |

Între cele două straturi, stratul de rezistenţă şi stratul de uzură, se monteză plasă de sârmă cu ochiuri pătrate 10/10.

V. EXECUTAREA ROSTURILOR

Pentru a se evita apariţia fisurilor şi crăpăturilor datorate variaţiilor de temperatură şi umiditate, tasărilor inegale şi pentru necesităţi de construcţie, îmbrăcăminţile din beton de ciment se execută cu rosturi transversale de contracţie la distanţe între 4 - 6 m, perpendicular pe axa drumului, în linie continuă pe toată lăţimea îmbrăcămintei.

Rosturile de contracţie se realizează pe adâncimea de 1/3 - 1/4 din grosimea totală a dalei  la îmbrăcămintea din beton de ciment executată în două straturi (fig.2), cu ajutorul maşinii de tăiere echipată cu două discuri diamantate concentrice alăturate de diameter diferite sau cu un singur disc având grosimea de 8 mm.

|  |  |  |  | 8..10 mm | Strat de uzură |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produs de colmatare |  |  |  |  | Strat de rezistenţă |  |  |
|  | 7 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 cm |  |  |  |  | H |  |  |
|  |  |  | Fig. 2 |  |  |  |  |  |

În proiect este prevăzut un rost longitudinal de contact, pe o lungime de 20 m, în zona de lărgire a platformei, pentru poziţionarea aparaturii de măsură şi control.

Tăierea betonului întărit se va executa imediat ce betonul permite, într-un interval de timp de 6 h … 24 h de la punerea în operă a betonului.

Golul rezultat la partea superioare a rosturilor se umple (colmatează) până la suprafaţa îmbrăcăminţii cu un produs de colmatare astfel:

- în cazul rostului longitudinal de contact umplerea golurilot se face cu asrobit sau mastic bituminos;

- în cazul rosturilor transversale de contracţie, umplerea golurilor se face fie cu asrobit, fie cu produse prefabricate din neoprene sau cauciuc şi mastic bituminos, fie numai cu produse prefabricate din neoprene sau cauciuc, fie cu mastic bituminos.

Masticul bituminos pentru colmatare are următoarea compoziţie:

| Material | Compoziţie, % |
| --- | --- |
| bitum tip D 80/120 | 30 - 35 |
| DANUVAL, tip I cu inserţie textilă sort B | 8 - 10 |
| filer | 57 - 60 |

NOTĂ : Alte produse de colmatare se pot folosi numai pe baza avizului unui institute de specialitate şi cu acordul beneficiarului.

Se interzice colmatarea în exces a rosturilor.

VI. REGULI  ŞI  METODE  DE  VERIFICARE  A  CALITĂŢII

Calitatea betoanelor

Calitatea materialelor care se folosesc la prepararea betonului se verifică conform standardelor şi normelor în vigoare.

Controlul calităţii betonului şi al materialelor componenete se face în staţiile de betoane, conform STAS 1799, caracteristicile  şi frecvenţa verificărilor se face conform anexelor A şi B.

Interpretarea rezultatelor încercărilor efectuate pe betoanele de ciment rutiere se face în conformitate cu prevederile tehnice în vigoare privind executarea îmbrăcăminţilor de beton de ciment.

Verificarea calităţii betonului din lucrare se efectuează prin extragere de carote din îmbrăcăminte.

Calitatea îmbrăcămintei

Calitatea îmbrăcămintei, apreciată prin calitatea betonului rutier pus în operă se consideră corespunzătoare dacă:

- nu se constată vizual defecte de execuţie (goluri în suprafaţa sau laturile îmbrăcămintei, segregări, exfolieri, fisuri, crăpături, etc.);

- calitatea betonului livrat este corespunzătoare din punct de vedere al rezistenţelor la încovoiere determinate pe epruvete prismatice şi al rezistenţelor la compresiune determinate pe epruvete cubice sau fragmente de prisme cu secţiunea de 150 mm confecţionate la staţia de betoane, precum şi a rezistenţelor la compresiune determinate pe carote;

- controlul prin metode nedistructive arată că betonul are o structură  corespunzătoare.

Verificarea denivelărilor suprafeţei îmbrăcămintei se efectuează în timpul execuţiei, imediat după prima trecere a vibrofinisorului şi la recepţie, cu ajutorul dreptarului de 3,00 m lungime şi al unei pene.

În profil longitudinal, măsurarea denivelărilor se efectuează pe fiecare bandă de beton, utilizându-se dreptarul de 3 m lungime şi o pană de 20 cm lungime şi maximum 3 cm lăţime, având înclinaţia de 1 : 10 şi gradaţii corespunzătoare diferenţelor de înălţime de 1 mm. Frecvenţa măsurărilor este : la fiecare dală realizată în timpul execuţiei şi din 50 m în 50 m la recepţie sau prin sondaj la cererea comisiei de recepţie.

În profil transversal, verificarea denivelărilor este obligatorie în dreptul profilurilor arătate în proiect şi, la cererea comisiei de recepţie şi între aceste profiluri. Pentru efectuarea măsurătorilor se foloseşte un dreptar având o lungime egală cu jumătate din lăţimea părţii carosabile.

Verifcarea grosimii îmbrăcămintei de beton se efectuează prin măsurări directe la marginile benzii de beton la fiecare 200 m şi pe carote extrase din îmbrăcăminte.

Verificarea rugozităţii suprafeţei îmbrăcămintei se efectuează prin metoda înălţimii de nisip, conform STAS 8849.

Verifcarea modului de realizare şi colmatare a rosturilor, a prezenţei fisurilor şi crăpăturilor se efectuează pe bază de observaţii vizuale.

În cazul în care se dispune de aparatul Viagraf pentru determinarea planeităţii drumului în profil longitudinal, verificarea şi interpretarea rezultatelor se face cu acest aparat, conform reglementărilor tehnice în vigoare.

Rezultatele verificărilor

Rezultatele verificărilor se consemnează în evidenţele de control ale şantierelor şi fac parte integrantă din cartea construcţiei.

Beneficiarul, prin reprezentanţii săi ofciali are obligaţia de a verifica periodic datele înscrise în documentele de atestare a calităţii materialelor (buletine de încercări şi analize de laborator, certificate de calitate emise de furnizori, etc.).

Prescripţii speciale

Defecţiunile apărute la suprafaţa îmbrăcămintei trebuie reparate înainte de darea în exploatare a acesteia. Modul de reparare a lor se stabileşte de comun accord cu beneficiarul şi proiectantul şi se efectuează conform normativelor tehnice în vigoare.

Pentru asigurarea durabilităţii în exploatare, îmbrăcăminţile de beton de ciment se exclude de la tratamentul cu clorură de sodium ce se efectuează iarna pentru combaterea lunecuşului, timp de cinci ani de la data execuţiei acestora.

VII. RECEPŢIA LUCRĂRILOR

7.1. Recepţia îmbrăcăminţilor de beton de ciment se efectuează în trei etape: pe fază, preliminară şi finală.

7.2. Recepţia pe fază se face în timpul şi după pregătirea platformei. În urma acestei recepţii se încheie procesul verbal de lucrări ascunse.

7.3. Recepţia preliminară se efectuează atunci când toate lucrările prezentate în documentaţie sunt complet terminate şi la cel puţin o lună de la darea în circulaţie.

7.4. Recepţia finală se efectuează după expirarea perioadei de garanţie, în conformitate cu HG 273/1994 şi HG 940/2006.

NOTĂ : Se va prezenta certificatul de conformitate pentru materialele care se utilizează la execuţia platformeii, certificatul sau declaraţia de conformitate pentru  betonul utilizat precum şi atestarea tehnică a staţiei de betoane.

Societatea contractantă trebuie să deţină Certificatul ISO 9001-2001 pentru următoarele domenii de activitate: execuţie, modernizare, întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri, încercări de laborator, producere agregate de carieră şi balastieră sortate, fabricare de mixturi asfaltice şi betoane de ciment

VERIFICAT,						ÎNTOCMIT,

Ing. Flavius Vlad				     Ing. Mirela Dănilă

ANEXA A

| Material | Caracteristica | Momentul de prelevare a probelor |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | La aprovizionare în depozite de rezervă sau la staţiile de betoane | Înainte de utilizare |
|  |  | Frecvenţa minimă |  |
| Ciment | a) Starea de conservare (numai dacă s-a depăşit termenul de depozitare sau au intervenit factori de alterare | - o determinare la fiecare transport, darn u mai puţin de o determinare la 100 t, pe o probă medie | - 2 probe pe siloz (sus şi jos) sau la un interval de max. 50 t ciment consumat |
|  | b) Constanţa de volum, STAS 227/4 | - o determinare la fiecare transport, darn u mai puţin de o determinare la 100 t, pe o probă medie | - |
|  | c) Timpul de priză |  |  |
|  | d) Rezistenţa mecanică la 2 (7) şi 28 zile ,STAS 227/6 | - o probă la 200 t, dacă livrarea se efectuează în loturi  100 t; - o probă la 500 t, dacă livrarea se efectuează în loturi >100 t; | - |
| Agregate | a) Conţinut de impurităţi: |  |  |
|  | La nisip: - humus, STAS 4606 - părţi levigabile, STAS 4606 - echivalent de nisip (EN) STAS 730 - corpuri străine, STAS | - la schimbarea sursei - o probă la max. 500 m3 pt.fiecare sursă În cazul în care se observă prezenţa impurităţilor | - ori de câte ori apar factori de impurificare, dar cel puţin o dată pe săptămână; |
|  | La pietriş: - părţi levigabile, STAS 4606 - corpuri străine, STAS 4606 | - o probă la max. 500 m3 pt.fiecare sursă -În cazul în care se observă prezenţa impurităţilor | - ori de câte ori apar factori de impurificare, dar cel puţin o dată pe săptămână; |
|  | La cribluri: - corpuri străine, STAS 4606 - conţinut de fracţiuni sub 0,09 mm, STAS 790 | -În cazul în care se observă prezenţa impurităţilor - o probă la max. 500 m3 pt.fiecare sursă | - ori de câte ori apar factori de impurificare, dar cel puţin o dată pe săptămână; |
|  | b) Granulozitatea sorturilor, STAS 4606 pentru nisip şi pietriş şi STAS 730 pt. criblură | - o probă la max. 500 m3 pt.fiecare sursă | - o probă la fiecare 100 m3 de beton, dar cel puţin o dată pe zi când apart factori care pot modifica granulozitate, la fiecare sort |
|  | c) Umiditatea, STAS 4606 | - | - o probă la 200 m3 beton şi ori de câte ori se observă o modificare cauzată de cond. atmosf. |
| Aditivi | Conform normativelor în vigoare |  |  |
| Apa | Conform STAS 1008-2003 |  |  |

ANEXA  B

| Material | Caracteristica | Locul de prelevare a probelor |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Staţia de betoane | Locul de punere în operă |
|  |  | Frecvenţa minimă |  |
| Beton proaspăt | a) Lucrabilitatea, STAS 1759 | - de 2 ori pe schimb de lucru pt.fiecare tip de beton şi betonieră | O probă pt.fiecare tip de beton şi schimb de lucru, dar cel puţin o probă la 20 m3 beton |
|  | b) temparatura(la temp.atm sub +150C şi peste +250C) | - 4 determinări pt.fiecare tip de beton şi schimb de lucru | - 4 determinări pt.fiecare tip de beton şi schimb de lucru |
|  | c) conţinutul de aer oclus, STAS 5479 | - o probă pe schimb | - |
|  | d) densitatea aparentă, STAS 1759 | - de 2 ori pe schimb pt. fiecare tip de beton şi betonieră | - |
| Beton întărit | a) Rez.la încov. pe epruvete prismatice de 150x150x600 mm, sau 100x100x550 mm, la 28 zile, STAS 1275 | - câte 3 epruvete prismatice pe schimb pt.fiecare tip de beton şi betonieră, dar min. o serie la 100 m3 beton | - |
|  | b) Rez.la compres. pe fragmente de prisme cu latura acţiunii de 150 mm sau epruvete cubice cu latura de 141 mm la 28 zile, Stras 1275 | - câte 3 epruvete cubice pe schimb pt.fiecare tip de beton şi betonieră, dar min. o serie la 100 m3 beton | - |
|  | c) Rezistenţa la compresiune pe carote extrase din îmbrăcămintea executată, conf. normelor tehnice în vigoare | - | - 2 carote/km bandă sau min.3 carote din fiecare zonă de îmbrăcăminte asupra căreia există dubii de calitate. |
|  | d) Gradul de gelivitate al betonului, STAS 3518 | - se determină la elaborarea compoziţiei betonului |  |

### LISTA  STANDARDELOR ŞI  NORMELOR  ÎN  VIGOARE

### CE TREBUIE  RESPECTATE

SR  183/1 - 1995

SR EN 197/1-2002

SR 206/1-2002

SR 662 – 2002

SR 667 – 2001

STAS 539 - 1979

STAS 730 -1989

STAS 754 - 1999

SR EN 1008 - 2003

SR EN 1097/1/2/3/6 - 2002

STAS 1598/1-1989

STAS 1667 – 1976

SR EN 12350/1/2/3/7 - 2003

SR EN 12350/4/5/6 - 2002

SR EN 12390/1/2/3/4/5/6/7/8 - 2002

Ind.AND  589 - 2004

H.G.  766 – 1997

H.G. 622 – 2004

Legea 608 – 2001

IND. CP 012/1 - 2007

HG 273 - 1994

HG  940 - 2006

Ordin 1112/411/2000 ”NORME  METODOLOGICE  privind condiţiile de 			închidere sau de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona 	drumului public şi/sau pentru protejarea drumului / 2002

CONSILIUL  JUDEŢEAN  ARAD                              APROBAT,

DIRECŢIA  TEHNICĂ  INVESTIŢII                    DIRECTOR EXECUTIV ADJ.                                                       SERVICIUL ADMINISTRARE DRUMURI ŞI PODURI         Ing.CRISTIAN CÎRLUGEA

LISTA  CUPRINZÂND  CANTITĂŢILE  DE  LUCRĂRI

pentru

AMENAJARE PLATFORMA PENTRU VERIFICAREA TONAJELOR AUTOVEHICULELOR

PLATFORMA I – DJ 691 KM 48+720 STG. NEUDORF

================================================================

Nr.        Simbol articol     		UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  TSC03H1        				100 MC.      3.000

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM

CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT

002  TRA01A…       				TONA       400.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA

003   DA06A1        				M.C.       100.000

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU

ASTERNERE MANUAL

004  TRA01A…       				TONA       170.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA

005   DA11C1        				M.C.       135.000

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU

ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI

FARA INNOROIRE

006  TRA01A…       				TONA       202.500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA

007   DB13A1        				TONA        70.000

STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS

EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA

008 2600485         				TONA        70.000

PROCURARE ANROBAT AB2

009  TRA01A…       				TONA        70.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA

010   DB16D1        				MP.        400.000

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA

CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA

011 2600481         				TONA        38.000

PROCURARE BA 16

012  TRA01A….       				TONA        38.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA

013   DB02D1        				100 MP.      4.000

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST

IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU

EMULSIE CATIONICA

014  TRA05A….       				TONA         0.180

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE

CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.

015  TSC18B1        				100 MC.      1.610

SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL.

IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2

016   DA06A1        				M.C.        70.000

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU

ASTERNERE MANUAL

017  TRA01A…       				TONA       146.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

018   DC01D1        				MP.        283.000

IMBR BET CIM LA AUTOSTR DR CLS I-IV

PISTE AEROPOR-TUARE EXEC 2 STR(REZ-

UZURA)CU GROS TOTALA 23CM

018 2100945         				M.C.         1.698

BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

019 3270001         				M.C.        48.400

BETON RUTIER BCR 4,5

020 3270002         				M.C.        17.000

BETON RUTIER IN STRAT DE UZURA

021 2100957         				M.C.         1.700

BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

022   CL20A1        				KG         641.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:

PARAPETI PANOURI DESPARTITOARE BALCON

022 6311621         				KG         641.000

PIESE METAL.GATA CONFECTIONATE INGLOBATE

ZIDARII INDUSTRIALE

023 2908736         				M.C.         0.140

PROCURARE LEMN SECT.TRINGI LA ROST

024  TRA05A…       				TONA       137.000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE

CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,

025   DA06A1        				M.C.        63.000

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU

ASTERNERE MANUAL

026  TRA01A…       				TONA       133.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA

027  TRA05A…       				TONA        39.100

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE

CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.

Verificat,                                                                     Intocmit,

Ing.Pavel Zahorecz                                                      Ing.Flavius Vlad

CONSILIUL  JUDEŢEAN  ARAD                              APROBAT,

DIRECŢIA  TEHNICĂ  INVESTIŢII                    DIRECTOR EXECUTIV ADJ.                                                       SERVICIUL ADMINISTRARE DRUMURI ŞI PODURI         Ing.CRISTIAN CÎRLUGEA

LISTA  CUPRINZÂND  CANTITĂŢILE  DE  LUCRĂRI

pentru

AMENAJARE PLATFORMA PENTRU VERIFICAREA TONAJELOR AUTOVEHICULELOR

PLATFORMA II –DJ 682G KM 1+200 DR. SAGU

================================================================

Nr.        Simbol articol     		UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001  TSC03H1        				100 MC.      0.670

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM

CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT

002  TRA01A…       				TONA       121.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA

003   DA06A1        				M.C.        31.000

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU

ASTERNERE MANUAL

004  TRA01A…       				TONA        65.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA

005   DA11C1        				M.C.        20.000

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU

ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI

FARA INNOROIRE

006  TRA01A…       				TONA        38.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA

007   DB13A1        				TONA        17.700

STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS

EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA

008 2600485         				TONA        17.700

PROCURARE ANROBAT AB2

009  TRA01A…       				TONA        17.700

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA

010   DB16D1        				MP.        125.000

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA

CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA

011 2600481         				TONA        11.800

PROCURARE BA 16

012  TRA01A….       				TONA        11.800

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA

013   DB02D1        				100 MP.      2.500

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST

IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU

EMULSIE CATIONICA

014  TRA05A….       				TONA         0.110

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE

CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.

015  TSC18B1        				100 MC.      1.610

SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL.

IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2

016   DA06A1        				M.C.        70.000

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU

ASTERNERE MANUAL

017  TRA01A…       				TONA       146.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

018   DC01D1        				MP.        283.000

IMBR BET CIM LA AUTOSTR DR CLS I-IV

PISTE AEROPOR-TUARE EXEC 2 STR(REZ-

UZURA)CU GROS TOTALA 23CM

018 2100945         				M.C.         1.698

BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

019 3270001         				M.C.        48.400

BETON RUTIER BCR 4,5

020 3270002         				M.C.        17.000

BETON RUTIER IN STRAT DE UZURA

021 2100957         				M.C.         1.700

BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

022   CL20A1        				KG         641.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:

PARAPETI PANOURI DESPARTITOARE BALCON

022 6311621         				KG         641.000

PIESE METAL.GATA CONFECTIONATE INGLOBATE

ZIDARII INDUSTRIALE

023 2908736         				M.C.         0.140

PROCURARE LEMN SECT.TRINGI LA ROST

024  TRA05A…       				TONA       137.000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE

CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,

025   DA06A1        				M.C.        63.000

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU

ASTERNERE MANUAL

026  TRA01A…       				TONA       133.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA

027  TRA05A…       				TONA        39.100

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE

CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.

Verificat,                                                                     Intocmit,

Ing.Pavel Zahorecz                                                      Ing.Flavius Vla

SECŢIUNEA III

FORMULARE

Această secţiune cuprinde următoarele formulare:

Scrisoare de înaintare - Formular nr. 1A;

Declaraţia privind calitatea de participant la procedură - Formular nr. 1;

Fişa de „Informaţii generale” Formular nr. 2;

Declaraţia privind eligibilitatea - Formular nr. 3;

Declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, actualizată -  Formular nr. 4;

Fişa „Experienţă similară” - Formular nr.5;

Lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani – Formular nr.  8;

Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere  – Formular nr. 10;

Declaraţia privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a  contractului de lucrări - Formular nr. 13;

Declaraţie privind respectarea măsurilor de protecţie a muncii - Formular nr. 15

Declaraţia privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi  şi specializarea acestora – Formular nr. 16;

Acord de subcontractare - Formular nr. 16A;

Declaraţia privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de asociaţi  şi specializarea acestora – Formular nr. 17A;

Acord de asociere  – Formular nr. 17;

Declaraţie privind îndeplinirea criteriilor de calificare - Formular  nr. 18;

Anexa 1 la Formularul nr. 18  (cerinţele de calificare)

Declaraţia de încadrare în categoria IMM-urilor – Formular nr. 19;

FORMULARUL DE OFERTĂ – pentru lucrări -  Formular nr. 20 C;

Anexa nr. 1 la Formularul nr. 20C  - ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI

Anexa nr. 2 la Formularul nr. 20C - CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI  - Devizul-ofertă al obiectului

Anexa nr. 3 la Formularul nr. 20C -  LISTA cuprinzând cantităţile de lucrări

Anexa nr. 3.1. la Formularul nr. 20C – LISTA cuprinzând cantităţile de lucrări

Anexa nr. 4 la Formularul nr. 20C – LISTA cuprinzând consumurile de resurse materiale

Anexa nr. 5 la Formularul nr. 20C – LISTA cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Anexa nr. 6 la Formularul nr. 20C – LISTA  cuprinzând consumurile de ore funcţionare a utilajelor de construcţii

Anexa nr. 7 la Formularul nr. 20C –LISTA cuprinzând consumurile privind transporturile

Anexa nr. 8 la Formularul nr. 20C - CENTRALIZATOR FINANCIAR AL OBIECTELOR

SCRISOARE DE GARANŢIE pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a  contractului de achiziţie publică - Formular nr. 21

Declaraţie privind însuşirea documentaţiei de atribuire şi a contractului ataşat - Formular nr. 23

Formular  nr. 1A

OFERTANTUL

…….................…….........                                       			Înregistrat la sediul autorităţii

contractante

(denumirea/numele)                                                                            Nr. .......... / ........……

## SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către

...............................................................

Ca urmare a anunţului de participare apărut în SEAP nr. ……..…... din …….........................., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de „………………………………………………..”.

Noi ……………………………..................................…………................................... vă transmitem alăturat următoarele:

1. Documentul ..............................................…..… privind garanţia de participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, continând, un exemplar original şi una copie în limba română, continând:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.

Data completării .....................

Cu stimă,

Ofertant,

……...........................

(semnatura autorizată)

Formular nr. 1

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA  DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1.   Subsemnatul(a) ………………………, reprezentant(ă) al(a).............................................. (denumirea operatorului economic),declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie    publică ........................................................... (se menţionează procedura), având ca obiect ........ …………………………. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ……………….. (zi/lună/an), organizată de …………………………..(denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă:

¤  în nume propriu;

¤ ca asociat în cadrul asociaţiei	;

¤  ca subcontractant al	;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

2.  Subsemnatul(a) ………………………. declar că:

¤  nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

¤ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

- Subsemnatul(a) ……………………………….. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni  modificări în  prezenta declaraţie la orice  punct  pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

- De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

- Subsemnatul(a) …………………………….. autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai………………………………….	(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării ......................

Operator economic,

________________________

(numele, semnãtura autorizată)

Formular nr. 2

Operator economic

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele: _______________________________________________________________________

2. Codul fiscal: _____________________

3. Adresa sediului central: ____________________________________________________________________

4. Telefon: _______________________

Fax: __________________________

E-mail: ________________________

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare _________________________________

(numărul înmatriculare/inregistrare, data)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare________________________(se va solicita după caz, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

1._______________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

2._______________________________________________________

3._______________________________________________________

4._______________________________________________________

8. Principala piaţă a afacerilor :

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

| Anul | Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) lei | Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.) echivalent euro |
| --- | --- | --- |
| - 2009 | ................................ | ............................................... |
| - 2008 | ................................ | ............................................... |
| - 2007 | ................................ | ................................................ |
| Media anuală : | ................................ | ................................................ |

Data completării ......................

Operator economic,

________________________

(numele, semnătura autorizată)

Formular nr. 3

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul(a) ………………………, reprezentant(ă) al(a) ............................................... (denumirea /numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria rãspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzutã la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudã şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul(a) ………………………, reprezentant(ă) al(a) ............................................................. declar cã informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ......................

Operator economic,

________________________

(numele, semnătura autorizată)

Formular nr. 4

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, actualizata

Subsemnatul(a) ………………………, (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant / candidat / concurent la procedura de ………………..…………………… (se menţionează procedura)   pentru  atribuirea   contractului  de   achiziţie   publică   având  ca   obiect …………………………………………… (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de …………...……………….(zi/lună/an), organizată de ................... …………….…(denumirea  autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:

a). nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

b). mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată……………..;

c). în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale, nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale şi nu am cauzat grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

d). nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

e) nu prezint informaţii false şi prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul(a) ………………………, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

Operator economic,

________________________

(numele, semnãtura autorizatã)

Formular nr. 5

Operator economic

(denumirea/numele)

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ*)

1. Denumirea şi obiectul contractului: ___________________________.

Numărul şi data contractului: _____________________________.

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ______________________.

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.

Ţara: ____________________.

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

_

|_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)

_

|_| contractant asociat

_

|_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimată în		exprimată

moneda în care	în echivalent

s-a încheiat		euro

contractul

a) iniţială (la data semnării contractului):	 _________            ___________

b) finală (la data finalizării contractului):	_________             ___________

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: ___________________________.

6. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similară: _______________________________.

Data completării ......................

Operator economic,

________________________

(numele, semnãtura autorizatã)

------------

*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

Formular nr. 8

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul(a) ………………….....................……, reprezentant(ă) al(a).................................................... …………………………(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul(a) ………………………………., declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul(a) ……………………………….., autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai……………………………	(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării ......................

Operator economic

(semnătură autorizată)

# verso

| Nr crt | Obiect contract | Codul CPV | Denumirea/nume beneficiar /client Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţ contract | Procent îndeplinit de prestator (%) | Perioadă derulare contract**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic

(semnătură autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

Formular nr. 10

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul(a)……………………………..., reprezentant(ă) al(a) 	......

(denumirea/numele şi sediul / adresa candidatului / ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul(a) ……………………………..., declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul(a) ……………………………............., autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai   .................................................(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

|  | Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Personal de conducere |  |  |  |

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi ale personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică, personalului  responsabil cu asigarea calităţii.

Data completării ...............................

Operator economic,

(semnătură autorizată)

Formular nr. 13

Operator economic

(denumirea/numire)

DECLARAŢIE

PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE

TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC

PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A

CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Subsemnatul(a)……………………………..., reprezentant(ă) al(a) 	............

(denumirea / numele şi sediul / adresa candidatului / ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul(a) ..........................................., declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul(a) .................................................., autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai …………………………………	(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării ...............................

Operator economic,

(numele, semnătură autorizată)

Verso

LISTA

instalaţii, utilaje şi echipamente tehnice

| Nr. crt. | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | U.M | Cantitate | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proprietate | În chirie |

Operator economic,

(numele, semnătură autorizată)

Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor.

În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi însoţit de angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Formular nr. 15

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND  RESPECTAREA MĂSURILOR DE PROTECŢIE A MUNCII

Subsemnatul(a)……………………………..., reprezentant(ă) al(a) 	...........

(denumirea /numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura iniţiată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică,  având ca obiect ..................................... (denumirea achiziţiei), cod CPV .................., organizată de .........................................................(numele autorităţii contractante) în calitate de autoritate contractantă, declar că la elaborarea ofertei am luat în considerare toate obligaţiile legale privitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii.

Subsemnatul(a) _____________________, declar cã informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ...............................

Operator economic,

(semnătură autorizată)

Formular nr. 16

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINTE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul(a) ..............................., reprezentant(ă) al(a) .......................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul(a) ................................, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul(a) ....................................................., autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai......................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante)cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării ...............................

Operator economic,

(semnătură autorizată)

Verso

| Nr. crt. | Denumire / nume subcontractant | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractate | Datele de recunoaştere ale subcontractanţilor | Specializare | Acord subcontractor cu specimen de semnătură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Operator economic,

(semnătură autorizată)

Formular nr. 16 A

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr………./…………

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

..............................................................

la contractul de achiziţie publică nr. ______/________ încheiat între ______________________________

__________________________   (părţile contractante) privind executia lucrării  ____________________                                                                                                                      (denumire contract)

1. Părţi contractante:

Acest contract este încheiat între S.C. _______________ cu sediul în __________________________

____________________ (adresa,tel.,fax), reprezentată prin __________________ având funcţia de _____________________________  denumită în cele ce urmează contractant general

şi

S.C. ________________________ cu sediul în _________________________________ (adresa,tel.,fax)

reprezentată prin __________________ având funcţia de  ____________________, denumită în cele ce urmează subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _____________________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:

(lucrări, produse, servicii)

- ____________________

- ____________________.

Art.2. Valoarea  ______________________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.

(lucrări, produse, servicii)

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, în termen de _______ (zile) de la primirea de către contractantul general a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate în perioada respectivă.

(lucrări, produse, servicii)

- plata ___________________________ se va face în limita asigurarii finanţării ______________________

(lucrărilor, produselor, serviciilor)

____________________________ de către beneficiarul __________________________ .

(lucrărilor, produselor, serviciilor)                                 (denumire autoritare contractantă)

Art.4. Durata de execuţie a ___________________________________________ este în conformitate cu

(lucrărilor, produselor, serviciilor)

contractul, esalonat conform graficului anexă la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea _________________________________.

(lucrărilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentaţia completă verificată cu dispoziţiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a __________________________________________

(lucrărilor, produselor, serviciilor)

şi neîncadrarea din vina subcontractantului,  în durata de execuţie angajată de contractantul general în faţa beneficiarului, subcontractantul va plătii penalitati de ______% pe zi întarziere din valoarea _____________________________ nerealizată la termen.

(lucrărilor, produselor, serviciilor)

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va plătii penalitati de _____ % pe zi întarziere la suma datorată.

Art.8. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului _______________________________.

(denumire contract)

Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor soluţiona pe cale legală.

Prezentul contract s-a încheiat în doua exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

______________________				_________________________

(contractant)     				                            (subcontractant)

Formular nr. 17A

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE

DE ASOCIAŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul(a) ..............................., reprezentant(ă) al(a) .......................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul(a) ................................, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul(a) ....................................................., autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai......................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante)cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

| Nr.crt. | Denumire asociat şi CUI | Date de contact: adresa sediul, pers de conatct, tel/fax ,adresa mail, etc. | Obiectul principal de activitate | Partea/partile din contract ce urmeaza a fi executate de asociat |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ofertant,

………… ……………….

(semnatura autorizata)

Formularul nr.17

ACORD DE ASOCIERE

nr… ……./…………

în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

..............................................................

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

- Părţile acordului :

_________________________________, reprezentată prin................................, în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

şi

__________________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de..............

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... ................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)

b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituită în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

5. Încetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;

- neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;

- alte cauze prevăzute de lege.

6 Comunicări

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

7 Litigii

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

8. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................(data semnării lui)

Liderul asociatiei:

______________________

(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,

___________________

ASOCIAT 2,

___________________

Formular nr. 18

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE CALIFICARE

Subsemnatul(a) ...................................., reprezentant(ă) împuternicit(ă) al(a) ......................... (denumirea operatorului economic), în calitate de:

- ofertant unic (cu ofertă individuală)

- ofertant asociat (cu ofertă comună)

la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV .............organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................ zi/luna/an),

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire, după cum urmează :

- Situaţia personală

- Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

- Situaţia economico-financiară

- Capacitatea tehnică şi/sau profesională

- Standarde de asigurare a calităţii

- Standarde de protecţie a mediului.

(se bifează după caz)

Subsemnatul(a) ................................, declar că informaţiile furnizate în prezenta declaraţie precum şi Anexa acesteia sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.

Data completării.......................

Operator economic,

(semnătură autorizată)

Anexa 1 la Formularul nr. 18

Subsemnatul(a) ...................................., reprezentant(ă) împuternicit(ă) al(a) ......................... (denumirea operatorului economic), în susţinerea DECLARAŢIEI menţionez succint modul concret de îndeplinire a documentelor* aşa cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire de către autoritatea contractantă:

A Situaţia personală:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

B Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

C Situaţia economico-financiară:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

D Capacitatea tehnică şi/sau profesională:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

E Standarde de asigurare a calităţii:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

F Standarde de protecţie a mediului:

•....................................

•………………………

•………………………

•……………………….

*NOTĂ: dacă au fost solicitate se completează inclusiv cu diverse valori, cantităţi sau alte asemenea.

Înţeleg că în cazul în care primesc din partea autorităţii contractante o solicitare de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.

Data completării.......................

Operator economic,

(semnătură autorizată)

Formular nr. 19

## DECLARAŢIE

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii _______________________________________________________________________________

Adresa sediului social	 _______________________________________________________________________________

Cod unic de înregistrare

_______________________________________________________________________________

Numele şi funcţia

_______________________________________________________________________________

(Preşedintele consiliului de administraţie, Director general sau echivalent)

### II. Tipul întreprinderii

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:

 Întreprindere autonomă  În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr.3 – la procedură

 Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.3 – la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie

 Întreprindere legată  Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.3 – la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii

| ### Exerciţiul financiar de referinţă |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €) | Active totale (mii lei/mii €) |

| Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare). |  Nu  Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior) |
| --- | --- |

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic .

Numele...........................................................                                       Ştampila

Funcţia:………………………………..........

Semnătura ......................................................

Data semnării:……………………........……

Formular nr. 20C

Operator economic

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, _____________________ reprezentanţi ai ofertantului __________________________, (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm _________________________  (denumirea lucrărilor) pentru suma de ______________ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)  plătibilă după recepţia lucrărilor,  la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ___________ (suma în litere şi în cifre.)

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat, în ______________________________________ (perioada în litere şi în cifre).

3. Ne angajam să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de _________________________ zile (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ______________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizăm că:

_

|_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

_

|_|   nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________ (semnătura), în calitate de _____________________ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________    (denumirea / numele operatorului economic).

Anexa nr. 1 la Formularul nr. 20C

ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI

| 1 | Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din preţul total ofertat) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma........................ în cuantum de: |  |
| 3 | Perioada de garanţie de bună execuţie (luni calendaristice) |  |
| 4 | Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei) |  |
| 5 | Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data semnării contractului) |  |
| 6 | Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi la termenul final de execuţie (% din valoarea care trebuia să fie realizată) |  |
| 7 | Limita maximă a penalizărilor (% din preţul total ofertat) |  |
| 8 | Limita minimă a asigurărilor (% din preţul total ofertat) |  |
| 9 | Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice) |  |
| 10 | Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată lunare (garanţii, avansuri ) |  |

Notă: prezenta Anexă se va completa în conformitate cu cerinţele din Fişa de date şi Caietul de sarcini.

Data completării.......................

Operator economic,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 2 la Formularul nr. 20C

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Devizul-ofertă al obiectului ______________

| Nr.crt. | Categorie de lucrari | Valoarea (exclusiv T.V.A) lei | din care (dupa caz) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Contractantul/ Conducatorul (liderul asociatiei) | asociatul 1 | asociatul … | subcontractantul 1 | subcontractantul … |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. 1. 2. … n II. | Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente constructiilor si retelelor de utilitati in incinta Ts Terasamente C Constructii … ……………. M Montaj utilaje tehnologice, inclusive retelele aferente TOTAL I Procurare - Utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj - Utilaje si echipamente de transport - Dotari, inclusive utilaje si echipamente independente cu durata mare de serviciu TOTAL II |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) lei |  |  |  |  |  |  |  |
| euro |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoare adaugata lei |  |  |  |  |  |  |  |
| Total (inclusiv TVA) lei |  |  |  |  |  |  |  |

Proiectant,						               	Ofertant,

………… ……………….                                                      ………………………………….

(semnatura autorizata )                                                               (semnatura autorizata )

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

Anexa nr. 3 la Formularul nr. 20C

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări *)

Obiectul ___________________

Categoria de lucrari __________

| Nr. crt. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar | Total (3X4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| 0 1 2 |  |  | 3 4 5 |  |  |
| 1. 2. | Capitol de lucrare - Subcapitol - Subcapitol ………………….. Capitol de lucrare 2.1. Subcapitol - Subcapitol ………………….. ………………….. |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRARI: |  |  |  |  |  |

Ofertant,

………… ……………….

(semnatura autorizata )

*) Articolele de lucrari vor fi comasate in cadrul listelor de cantitati, avandu-se in vedere respectarea simultana, pe cat posibil a urmatoarelor conditii:

- articolul comasat trebuie sa reprezinte o activitate pentru realizarea careia resursele principale trebuie sa fie omogene ca natura;

- articolul comasat trebuie sa reprezinte o activitate a carei desfasurare in timp are continuitate (nu este intrerupta de necesitatea realizarii unei activitati distincte).

Prin natura omogena a principalelor resurse se intelege acelas material preponderant, acceasi meserie pentru forta de munca si natura utilajului conducator, aferente procesului tehnologic (excavatii, compactare, turnare, forare, ridicare, montaj etc.).

Descrierea continutului articolelor comasate se poate realize fie prin trimiteri la articole de deviz, fie prin descrierea detaliata a conditiilor tehnice, tehnologice, de masurare si de calitate.

Anexa nr. 3.1. la Formularul nr. 20C

LISTA

cuprinzând cantităţile de lucrări *)

Obiectul ___________________

Categoria de lucrari __________

| Nr. crt. | Capitolul de lucrari |  | Cantitatea | Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d)transport ____________ Total a)+b)+c)+d) | Material [3X4a] | Manopera [3x4b] | Utilaj [3x4c] | Transport [3x4d] | Total (3X4) sau (5+6+7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. 2. …... | Capitol de lucrare - Subcapitol - Subcapitol ………………... Capitol de lucrare - Subcapitol 2.2 Subcapitol …………………… …………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  | M | m | U din care: - Vut termice (valoarea aferenta pentru utilaje termice) - Vut electrice (valoarea aferenta pentru utilaje electrice) U = Vut termice + Vut electrice | t | T |
| Alte cheltuieli directe: - CAS: - somaj; - sanatate - fond de risc - alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: |  |  |  |  | Mo | mo | Uo | to | To |
| Cheltuieli indirecte = To x % Profit = (To + Io) x % |  |  |  |  |  |  |  |  | Io Po |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  | V0=T0+I0+P0 |

Ofertant,

………… ……………….

(semnatura autorizata )

______________

1) Acest formular se va utiliza  si pentru intocmirea situatiilor de plata in cazul utilizarii Modelului __ aferent formulei de actualizare prevazute la_____ din Fisa de date a achizitiei.

Anexa nr. 4 la Formularul nr. 20C

LISTA

cuprinzând consumurile de resurse materiale)

Obiectul __________________

Categoria de lucrari _________

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumurile cuprinse in oferta | Pretul unitar (exclusiv T.V.A.) | Valoarea (exclusiv T.V.A.) | Furnizorul | Greutatea (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 2. 3. … | ………………... ………………... ………………... Resurse nenominalizate (cel mult 20% din valoarea totala a resurselor materiale) | …. …. …. _ | …………. …………. …………. _ | ……………….. ……………….. ……………….. _ | ................ ……………. .…………. _ | ……….. ……….. ………. _ | ……….. ……….. ……….. _ |
| TOTAL M |  |  |  | Lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Euro |  |  |  |

Ofertant,

………… ……………….

(semnatura autorizata )

________________

- Lista se intocmeste pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile de resurse materiale, grupate pe categorii de lucrari, numai daca acest lucru este precizat in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat.

Anexa nr. 5 la Formularul nr. 20C

LISTA

cuprinzând consumurile cu mâna de lucru 1)

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumurile (om/ore) cu manopera directa | Tariful mediu - lei/ora- | Valoarea (exclusivT.V.A.) -lei- (col.2 x col.3) | Procentul 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 2. 3. … | ……………… ……………… ……………… …………….. | …………. …………. …………. …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………. ……………. ……………. ……………. | - - - - |
| TOTAL m …………… ……………….. lei ……………. ________________ …………… euro ………… |  |  |  |  |  |

Lucrarea se încadrează în grupa ___________________________________.

(se precizeaza grupa IIA sau IIB, dupa caz)

Ofertant,

………… ……………….

(semnatura autorizata )

________________

1) Lista se intocmeste pentru consumurile cu mana de lucru necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile cu mana de lucru, grupate pe categorii de lucrari, numai daca acest lucru este precizat in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat.

2) Reprezinta remuneratia aferenta mainii de lucru formate din cetateni romani, calculata ca o cota procentuala din valoarea totala a consumurilor cu mana de lucru.

Anexa nr. 6 la Formularul nr. 20C

LISTA

cuprinzând consumurile de ore funcţionare a utilajelor de construcţii 1)

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Consumurile - ore de functionare - | Tariful orar - lei/ora de functionare- | Valoarea (exclusivT.V.A.) lei (col.2 x col.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. … | ………………... ………………... ………………... ………………… | …………………. …………………. …………………. …………………. | …………………… …………………… …………………… …………………… | ……………. ……………. ……………. ……………. |
| TOTAL U …………… |  |  |  | lei ……………. _______________ euro ………… |

Ofertant,

………… ……………….

(semnatura autorizata )

_______________

1) Lista se intocmeste pentru consumurile de ore functionare a utilajelor necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor, grupate pe categorii de lucrari, numai daca acest lucru este precizat in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat.

Anexa nr. 7 la Formularul nr. 20C

LISTA

cuprinzând consumurile privind transporturile 1)

| Nr. crt. | Tipul de transport | Elemntele rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate _______________________________________________________ Tone km ore de transportate parcursi functionare |  |  | Tariful unitar lei/t x km | Valoarea (exclusivT.V.A.) LEI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. 3. | Transport auto(total), din care, pe categorii: 1.1. ……………. 1.2. ……………... ………………….. Transport pe cale ferata(total), din care, pe categorii: 2.1. ……………. 2.2. ……………... ………………….. Alte transporturi (total) |  |  |  |  |  |
| TOTAL t |  |  |  |  | Lei ……………. _____________ euro ………… |  |

Ofertant,

………… ……………….

(semnatura autorizata )

_______________

- Lista se intocmeste pentru consumurile privind transporturile necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile privind transporturile, grupate pe categorii de lucrari, numai daca acest lucru este precizat in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat.

Anexa nr. 8 la Formularul nr. 20C

CENTRALIZATOR FINANCIAR AL OBIECTELOR

| Nr.crt. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Valoarea (exclusiv T.V.A) RON | din care: C+M | din care (dupa caz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Contractantul/ Conducatorul (liderul asociatiei) |  | asociatul 1 |  | asociatul … |  | subcontractantul 1 |  | subcontractantul … |  |
|  |  |  |  | total | C+M | total | C+M | total | C+M | total | C+M | Total | C+M |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 2 3 4 5 6 | Proiectare (numai in cazul in care obiectul contractului cuprinde atat proiectarea, cat si executia lucrarii) Amenajarea terenului 2.1.______________ _________________ Amenajari pentru protectia mediului, inclusive pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor 3.1.______________ _________________ Realizarea infrastructurii(retele de record, utilitati exterioare incintei) Investitia(lucrarea ) de baza 5.1. Obiect 01_____ ________________ Organizare de santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total valoare (exclusiv TVA) RON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| euro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoare adaugata RON |  |  | Procentul 1) Lucrarea se incadreaza in grupa:_________________________________________________ (ofertantul precizeaza grupa II A, grupa II B, dupa caz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total(inclusiv TVA) RON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Proiectant,							Ofertant,

………… ……………….                                          ………………………………….

(semnatura autorizata )                                                                 (semnatura autorizata )

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1, avand in vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

___________________

1) Reprezinta partea din contract, calculate ca o cota procentuala din pretul total, care urmeaza sa fie indeplinita de persoanele juridice romane.

Formular nr. 21

[antetul băncii/Societate asigurări]

SCRISOARE DE GARANŢIE

Nr. …………………………….

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a

contractului de achiziţie publică

Către 	Consiliul Judeţean Arad (“Autoritatea Contractantă”)

Str. Corneliu Coposu nr. 22, Arad, jud. Arad

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .................................................. (denumirea contractului de achiziţiei publice), noi ............................................ (denumirea băncii), având sediul înregistrat la .................................................. (adresa sediului social al băncii), ne obligăm în mod necondiţionat şi irevocabil faţă de Consiliul Judeţean Arad în calitate de Autoritate Contractantă, să plătim suma de ....................... (în litere şi în cifre), corespunzătoare garanţiei pentru participarea ………………………. (denumirea/numele ofertantului) cu ofertă la procedura de atribuire pentru contractul sus-menţionat.

Plata va fi efectuată în ………………. (moneda garanţiei), în contul specificat de către Autoritatea Contractantă, fără obiecţiuni de orice fel, la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa Autoritatea Contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a) ofertantul ......................... (denumirea/ numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/ numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul...................................... (denumirea/ numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de.......................................... .

Parafată de Banca............... (semnătura autorizată) în ziua….... luna........ anul…....

Formular nr. 23

Operator economic ofertant

_________________________

(denumirea societăţii)

DECLARAŢIE DE ÎNSUŞIRE A

DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE ŞI A CONTRACTULUI ATAŞAT

Către,

...........................

(denumirea autoritatii contractante)

Ca urmare a anunţului de participare publicat de dumneavoastră în SEAP/JOUE cu nr. ................ în data de .............................., noi ................……….......................………….. (denumirea/numele societăţii ofertante) depunem prezenta ofertă/candidatură în scopul atribuirii contractului ................................................................., (denumirea contractului de achiziţie publică) şi declarăm că NE ÎNSUŞIM ÎN TOTALITATE  documentaţia de atribuire (Fişa de date a achiziţiei, Caietul de sarcini, formularele şi clauzele contractului ataşat) clarificari aferente, oferta depusă de noi respectând întru totul cerinţele dumneavoastră.

..........................................

Data completării                                                    (numele şi prenumele reprezentantului legal)

......................                                                                   ..........................................

( semnătura reprezentantului legal)

.................

(ştampila societăţii)

SECŢIUNEA IV

CONTRACT DE LUCRĂRI

nr. __________ data _____________

1. Preambul:

În temeiul <LLNK 12006    34180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizată, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

între

JUDEŢUL ARAD prin CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD  sediul în  Arad, Str. Corneliu Coposu, nr. 22 cod poştal 310003, telefon/fax 0357731100/0357731270, cod fiscal 3519941, cont RO81TREZ02124510220XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentată prin Nicolae IOŢCU, având funcţia de preşedinte în calitate de achizitor, pe de o parte,

Şi

.......... (denumirea operatorului economic), adresa ........., telefon/fax ..........., număr de înmatriculare .........., cod fiscal ........., cont (trezorerie, banca) ..........., reprezentată prin .......... (denumirea conducatorului), funcţia ........, în calitate de executant, pe de alta parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b. achizitor şi executant - părţile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

d. standarde - standardele, reglementările tehnice sau orice alte asemenea prevăzute în caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;

e. amplasamentul lucrării - locul unde executantul executa lucrarea;

f. forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibila executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1-În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2-Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1-Executantul se obligă să execute: Amenajare platforme pentru verificarea tonajelor autovehiculelor: Platforma I – DJ 691 km 48+720 stg. Neudorf şi Platforma II – DJ 682 G km 1+200 dr. Şagu, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, ale ofertei tehnice şi cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2-Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract pentru execuţia lucrării.

5. Preţul contractului

5.1-Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de ________ lei fără TVA, la care se adaugă TVA.

5.2-Preţul contractului este ferm şi nu poate fi modificat pe toată durată contractului.

6. Durata contractului

6.1- Prezentul contract începe să producă efecte de la data semnării acestuia de către părţi.

6.2-Executantul va începe execuţia lucrărilor doar în urma emiterii ordinului de începere a lucrărilor din partea achizitorului.

6.3-Prezentul contract încetează să producă efecte la data de 31.10.2010.

7. Executarea contractului

7.1- Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie conform pct.14.2. şi emiterea ordinului de începere a lucrărilor din partea achizitorului.

8. Documentele contractului

8.1- Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini

b) liste de cantităţi

c) propunere tehnică şi financiară

d) acte adiţionale dacă este cazul

e) alte anexe la contract.

9. Standarde

9.1-(1)Executantul va garanta că, la data recepţiei, lucrarea executată va avea calităţile declarate de către executant în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor specificate în contract.

(2)La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementarile tehnice în vigoare.

10. Protecţia patrimoniului cultural naţional

10.1-Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

10.2-Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 10.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului.

10.3-Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 10.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

11. Obligaţiile principale ale executantului

11.1-(1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

(2)Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.2-Executantul are obligaţia de a efectua lucrările în funcţie de priorităţile stabilite de achizitor şi comunicate prin intermediul persoanelor împuternicite în acest scop.

11.3-(1)Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.

(2)Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3)Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4)Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

11.4-(1)Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

11.5-(1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

11.6-Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarma şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afară şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generati de metodele sale de lucru.

11.7-Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

11.8-(1)Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamatiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legatură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

11.9-(1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în asa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

11.10- (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărămăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

12. Obligaţiile achizitorului

12.1- Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

12.2-Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în două exemplare, la termenele stabilite de comun acord de către părţi.

12.3-Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

12.4-Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

12.5-Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile sale.

13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

13.1-În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţii, o sumă echivalentă cu 0,15% pe zi de întârziere din preţul contractului fără TVA. Penalităţile pot depăşi valoarea contractului.

13.2-În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 (treizeci)  zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,15 % pe zi  din plata neefectuată.

13.3-Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil duce la încetarea de drept a contractului fără nicio somaţie sau punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată şi dă dreptul părţii lezate de a pretinde plata de daune-interese.

13.4-Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acestuia din urmă i se deschide procedura de reorganizare judiciară sau faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

14.5-În cazul în care executantul nu îşi va îndeplini obligaţiile, le va îndeplini defectuos, nu respectă perioadele convenite sau produce orice alte prejudicii achizitorului, acesta va fi direct răspunzător pentru daunele produse. În acest caz achizitorul are dreptul de a solicita executantului toate cheltuielile pentru repararea prejudiciului produs.

Clauze specifice

14. Garanţia de buna execuţie a contractului

14.1-Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5 % din valoarea totală a contractului, fără TVA.

14.2 Modul de  constituire a  garanţiei de bună execuţie

- prin virament în contul Consiliului judeţean Arad, deschis la Trezoreria Mun. Arad, nr. RO13TREZ0215006XXX006670,sau

- printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări;

- reţineri succesive din situaţiile de plată. In acest caz,înainte de semnarea contractului, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante la o bancă agreată de ambele părţi, unde va depune o sumă de 0,5% din  valoarea totală a contractului, fără TVA.

- În cazul în care persoanele juridice străine optează pentru constituirea garanţiei de bună execuţie prin virament suma se va vira în contul: RO 03 BTRL 00201202 A 17432XX Banca Transilvania, Agenţia Petru Rareş

14.3-Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

14.4-Achizitorul va elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:

- 70% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în termen de 14 zile de la data întocmirii Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, dacă Beneficiarul nu a formulat până la acea dată nicio reclamaţie de executare a Garanţiei de Bună Execuţie şi cu condiţia emiterii Certificatului de Recepţie la Terminarea Lucrărilor,

- 30% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie la emiterea Certificatului de Recepţie Finală, dacă Beneficiarul nu a formulat până la acea dată nicio reclamaţie de executare a Garanţiei de Bună Execuţie.

14.5.-Restituirea garanţiei se va face pe baza unei solicitări adresată în acest sens.

14.6-Garanţia tehnica este distinctă de garanţia de buna execuţie a contractului.

15. Începerea şi execuţia lucrărilor

15.1-(1)Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil, respectiv 5 zile  de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(2)Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

……(3)Înainte de începerea lucrărilor, executantul este obligat să efectueze experimentarea executării stratului de fundaţie, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

15.2-(1)Lucrările trebuie să se deruleze conform caietului de sarcini şi ofertei tehnice şi să fie terminate la data stabilită.

(2) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 11.1 alin. (2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

15.3-(1)Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoana fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului, delegată în acest sens.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

15.4-(1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei cantitative şi calitative sunt descrise în caietul de sarcini şi anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

15.5-(1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

16. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

16.1-În cazul în care:

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta

Îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

16.2-Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 13.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 19.2; în acest caz, va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

17. Finalizarea lucrărilor

17.1-Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

17.2-(1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

17.3-Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

18. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

18.1-Perioada de garanţie este de un an şi decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

18.2-(1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

18.3-În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 18.2 alin. (2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

19. Modalităţi de plată

19.1-Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul de 30 de zile de la confirmarea facturii de către acesta. cu respectarea prevederilor art 36. din OUG nr. 34/2009 (perioada efectuării plăţilor de către instituţiile publice este de 24-31 a fiecărei luni), în contul………….. deschis la………………

19.2-Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

19.3-(1)Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii şi prin procese verbale de recepţie calitativă şi cantitativă pe faze de lucrări. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 30 de zile de la întregistrarea acestora la Registratura Consiliului Judeţean Arad.

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

19.4-(1)Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

(2)Achizitorul va efectua plăţile cu respectarea prevederilor art 36. din OUG nr. 34/2009 (perioada efectuării plăţilor de către instituţiile publice este de 24-31 a fiecărei luni),

19.5-Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia va fi efectuată conform prevederilor Ind. AND 514/2007. Plata sumelor datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea procesului verbal de recepţie.

20. Ajustarea preţului contractului

20.1-Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

20.2-Preţul este ferm în lei. Nu se acceptă ajustarea preţului contractului.

21. Asigurări

21.1-(1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

21.2-Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

22. Amendamente

22.1-Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

23. Subcontractanţi

23.1-Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractantii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

23.2-(1)Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractantii desemnaţi.

(2) Lista sub contractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

23.3-(1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

23.4-Executantul poate schimba oricare sub contractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului spre aprobare.

24. Cesiunea

24.1-Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

24.2-Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

25. Forta majoră

25.1-Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

25.2-Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

25.3-Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

25.4-Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

25.5-Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

26. Soluţionarea litigiilor

26.1-Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

26.2-Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare dintre părţi poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din raza teritorială unde îşi are sediul achizitorul.

27. Limba care guvernează contractul

27.1-Limba care guvernează contractul este limba română.

28. Comunicări

28.1-(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

28.2-Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

29. Legea aplicabilă contractului

29.1-Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi ___________ prezentul contract în trei exemplare, două exemplare pentru achizitor şi unul pentru executant.

Achizitor,							       Executant,

JUDEŢUL ARAD prin	                                                    _______________________

CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD

PREŞEDINTE                                                                          ____________

Nicolae IOŢCU                                                                           ______________________

DIRECTOR ECONOMIC

Gheorghina RIBOVICI

DIRECTOR TEHNIC

Adrian NEDELCIU

SERVICIUL CONTABILITATE:

Liliana TURJUC

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS

ADMINISTRATIV

Silvana LUPU

Întocmit Daniel JURJ

1 Datele sunt calculate în conformitate cu art.6 din  Ordonanţa de Guven  nr..27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă  şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2008.

3  Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)